| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 5. «Инфраструктура и пространственное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 5. Эффективное пространственное развитие Курской области, включая развитие Курской агломерации, создание современного транспортного каркаса, поддержка геостратегических территорий, малых и средних населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Транспортная связанность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Увеличение транспортной связанности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие федеральных автомобильных дорог на территории Курской области, снятие инфраструктурных ограничений вдоль ключевых зон роста Курской области, обеспечение качества транспортной инфраструктуры | - | 2021-2026 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Через территорию Курской области проходит более 484 км федеральных дорог. Завершен капремонт участка федеральной трассы А-142 Тросна-Калиновка (км 80 - км 103) в Дмитриевском и Хомутовском районах. В рамках обустройства установили линии освещения, дорожные знаки, барьерное ограждение, на проезжую часть нанесли термопластиковую разметку. Отремонтировали еще два участка этой дороги (с 34-го по 43-км в районе Железногорска и п. Долга Щека и с 52-го по 60-й км возле п. Первомайский и д. Полозовка). В Советском и Обоянском районах слоями износа защитили порядка 24 км федеральных автодорог Р-298 Курск-Воронеж-автомобильная дорога Р-22 «Каспий»- Кшенский - М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Большое внимание уделено искусственным сооружениям. Капремонт закончен на мостах через ручей Селинский на 93-м км автодороги А-142 Тросна-Калиновка и реку Мокву на 526-ом км трассы М-2 «Крым», в Горшеченском районе капитально отремонтирован путепровод на 139-ом км дороги Р-298 Курск-Воронеж | Расширение федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — государственная граница с Украиной). Расширение федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» (Москва — Калуга — Брянск — государственная граница с Украиной). Расширение и приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Р-298 (автомобильная дорога федерального значения Курск — Воронеж — Р 22 «Каспий») |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.2. | Модернизация ключевых международных пунктов пропуска в Курской области в Рыльском и Суджанском районах Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, сокращение сроков проведения контрольных процедур, обеспечение комфортных условий для граждан, пересекающих государственную границу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального значения, включая строительство новых объектов транспортной инфраструктуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В дорожном хозяйстве области освоено 9,4 млрд. рублей, в том числе 3,5 млрд. рублей – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», что позволило отремонтировать 156,1 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 46,4 км автодорог местного значения, мостовые сооружения общей протяженностью 399 п.м., построить (реконструировать) 10,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 24,3 км автомобильных дорог местного значения | Достижение к 2030 году значения показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативных требованиям» в 73% | 51,66 |  |  | 53,1 |  | + 1,44 п.п. |  |
| 5.1.4. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог, включая искусственные сооружения, для обеспечения развития Курской агломерации в соответствии с Генеральным планом г. Курска | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году начато строительство Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания Победы, протяженностью 3,808 км. | Обеспечение Курской агломерации необходимой дорожной инфраструктурой |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.5. | Снятие инфраструктурных ограничений в области авиационного транспорта | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В условиях проведения специальной военной операции, несмотря на отсутствие полетов гражданской авиации, не приостановлена деятельность международного аэропорта Курск имени М.И. Гуревича. На предприятии сохраняется численность работников и задействованы все службы. В 2023 году проводились работы по I этапу капитального ремонта внутренней части здания аэровокзала, в настоящее время ведется работа по II этапу. В соответствии с рекомендациями госэкспертизы планируется произвести объединение проекта по реконструкции и проекта по устройству привокзальной площади к единому проекту по Реконструкции (включающим в себя реконструкцию здания, благоустройство и наружные инженерные сети) с целью приведения аэровокзального комп-лекса к действующим требованиям технических регламентов | Расширена маршрутная сеть Курского международного аэропорта. Введено не менее 5 новых сезонных рейсов |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.1.6. | Снятие инфраструктурных ограничений в области железнодорожного транспорта; выделение субсидий на полную компенсацию потерь в доходах перевозчиков, возникающих в результате установления тарифов на пригородные железнодорожные перевозки ниже экономически обоснованного уровня | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Удовлетворение потребностей в пригородных железнодорожных перевозках осуществляется двумя пригородными пассажирскими компаниями: АО «Центральная ППК» на полигоне Московской железной дороги (МЖД) и АО «ППК «Черноземье» на полигоне Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). В 2023 году курсировало 95 пригородных поездов, что на 17,3% больше, чем в 2022 году (81 поезд), перевезено более 1,2 млн. пассажиров, в том числе обеспечивалась перевозка льготных категорий граждан (получателей социальных услуг, студентов и школьников). На погашение недополученных доходов от перевозки пассажиров в пригородном сообщении пригородным компаниям из областного бюджета направлено 600,6 млн. рублей. В рамках празднования 80-летия Курской битвы и в целях развития проекта «Соединяя Черноземье» в феврале 2023 года дан старт проекту «Поезд памяти», который с 11.02.2023 по субботам и воскресеньям курсирует между Старым Осколом и Сараевкой, с дальнейшей возможностью для пассажиров поезда посетить исторические объекты Прохоровского поля на территории Белгородской области, для чего проработаны схемы доставки жителей Курска, Белгород и Воронежа с задействованием межсубъектовых поездов. Организация ретро-движения на участке Старый Оскол – Сараевка наряду с повышением уровня патриотического сознания жителей и гостей Курской области позволяет им посетить музей «Дорогамужества» и осмотреть бронепоезд на станции Старый Оскол. Осуществлено 65 рейсов, перевезено 5,2 тыс. пассажиров. 29.09.2023 состоялся торжественный запуск пригородного поезда для организации туристического сообщения Белгород–Курск–Поныри и обратно. Регулярное курсирование туристического поезда по воскресеньям начато с 08.10.2023. Выполнено 14 рейсов, перевезено 3,0 тыс. пассажиров. Проработан вопрос запуска в 2024 году туристического поезда сообщением Лукашевка-Курск-Поныри. Поезд серии РА-3 в двухвагонном исполнении начал курсировать с 13.01.2024 по субботам ускоренным маршрутом | Увеличение числа существующих скоростных маршрутов не менее чем на 20%. Увеличение числа пригородных железнодорожных рейсов не менее чем на 20%. Обеспечение безубыточности деятельности перевозчиков |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.7. | Создание центра управления процессами в дорожной отрасли региона |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Проработана концепция системы управления процессами в дорожной отрасли. Проект объединен с проектом «Информационная система «Общественный мониторинг дорог» | Повышение безопасности на дорогах и создание комфортных условий для участников движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Применение контрактов жизненного цикла дорог на период их расчетного срока службы |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству автомобильной дороги протяженностью 1,700 км с последующим содержанием объекта | Улучшение качества дорог Доля контрактов жизненного цикла, предусматри-вающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуници-пального) значения | 20 |  |  | 100 |  | + 80 п.п. |  |
| 5.1.9. | Наделение ОКУ «Комитет автодорог Курской области» функциями по координации дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значений | Норматив-ный акт Курской области | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Уставом ОКУ «Курскавтодор» наделено полномочиями в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области и искусственных сооружений на них | Внесены изменения в нормативные акты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Проработка вопросов по проекту «Дороги за налоги» |  | 2022-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Дорожная деятельность осуществляется в рамках дорожного фонда Курской области, формируемого за счет средств областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, транспортного налога, а также налога на имущество | Разработан проект «Дороги за налоги» |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.11. | Использование современных технологий строительства, ремонта и содержания дорог | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области применяются практики из реестра новых и наилучших технологий. Технология «Суперпейв» - метод проектирования асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая широко применяется при производстве дорожных работ на объектах Курской области, в том числе выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», являясь одной из лучших практик, применяемых в Курской области. Благодаря данной технологии становится возможным получить покрытие, устойчивое к образованию колеи и низкотемпературной сетки трещин. Такой результат достигается за счет специальных способов проектирования состава асфальтобетона и методов испытаний исходных компонентов. Еще одна особенность системы «Суперпейв» -внедрение местных материалов и использование технологии холодного ресайклинга | Достижение к 2030 году значения показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствую-щих нормативным требованиям» в 73% Доля объектов, на которых предусматри-вается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % |  | 51,66 30 |  | 53,1 83,9 |  | + 1,44 п.п. + 53,9 п.п. |  |
| 5.1.12. | Создание центра организации дорожного движения |  | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. На сегодняшний день по результатам выполненных работ в рамках мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы в 2023 году Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости | Центр запущен в эксплуатацию. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году до 4,0 человек на 100 тыс. населения |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.1.13. | Применение средств пассивной безопасности при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в 2023 году проводились мероприятия по устройству 3 214 п.м. нового и замене 2 006 п.м. существующего барьерного ограждения, а также по установке 506 п.м. нового и замене 176 п.м. существующего перильного ограждения | Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.1.14. | Оптимизация и модернизация сети общественного транспорта, парковок | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети на основе магистральных, городских и подвозящих маршрутов. Для каждого типа маршрута предусмотрен интервал движения. Транспортное обслуживание пассажиров в 2023 году осуществляли, в том числе, 159 единиц большого класса (автобусы, троллейбусы, электробусы, трамваи). Поставленные 50 автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе, с 1 января 2023 года осуществляют транспортную работу на 3 магистральных маршрутах по брутто-контрактам. Также с 01.07.2023 организована работа 27 ед. автобусов большого класса на 2-х муниципальных маршрутах. Приобретенные за счет субсидирования из федерального бюджета 10 электробусов вышли на маршрут с 01.12.2023 | Удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. Обновление парка общественного транспорта |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.16. | Создание межведомственной рабочей группы оперативного реагирования на дорожные происшествия с тяжелыми последствиями |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Создана рабочая группа |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.17. | Создание региональных центров мониторинга стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, транспортных издержек и фонда оплаты труда |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Актуализация единичных расценок и сметных цен на строительные ресурсы |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.1.18. | Развитие транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи сельских территорий | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», Схема террито-риального планирова-ния Курской области, государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градостроительства Курской области, Министерство цифрового развития Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Схемой территориального планирования Курской области предусмотрено создание Курской агломерации в целях развития современной урбанистической среды, продвижения современного образа жизни и решения первоочередных градостроительных задач. В первую очередь планируется комплексное развитие транспортной инфраструктуры агломерации и реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2023 году в рамках предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выполнены работы по строительству и реконструкции 24,38 км автомобильных дорог местного значения в районах Курской области. Кроме того, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлено строительство 3-х объектов общей протяженностью 13,87 км. Продолжена работа по созданию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций. В 2021 году компания ПАО «Ростелеком» приступила к реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства», который включает в себя организацию сетей мобильной связи посредством строительства базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандартов 2g/4g, при помощи которых предоставляется не только высокоскоростной доступ к сети «Интернет», но и услуги голосовой связи. С 2021 года базовые станции появились в 122 населенных пунктах Курской области. В 2023 году были построены 62 базовые станции. Проект позволяет расширять покрытие услуг связи в населенных пунктах, расположенных в сельской местности | Обеспечение транспортной доступности малых населенных пунктов, включая общественный транспорт. Обеспечение бесперебойной и качественной связи (мобильная связь, Интернет, телевидение, радио) |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «Курская городская агломерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.2. Формирование развитой Курской городской агломерации в целях обеспечения устойчивого развития территории, обеспечивающей трудовыми ресурсами ядро агломерации – город Курск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Эффективное управление пространственным развитием Курской агломерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | формирование перспективного транспортного, экологического и расселенческого каркаса Курской агломерации | Схема террито-риального планирования Курской области, муниципаль-ные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В состав Курской агломерации входят следующие муниципальные образования: городской округ «город Курск», Курский муниципальный район, включающий в себя 17 сельских поселений, в том числе: Беседенский сельсовет, Брежневский сельсовет, Винниковский сельсовет, Ворошневский сельсовет, Камы-шинский сельсовет, Клюквинский сельсовет, Лебяженский сельсовет, Моковский сельсовет, Нижнемед-ведицкий сельсовет, Новопоселе-новский сельсовет, Ноздрачевский сельсовет, Пашковский сельсовет, Полевской сельсовет, Полянский сельсовет, Рышковский сельсовет, Шумаковский сельсовет, Щетинский сельсовет. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети на основе магистральных, городских и подвозящих маршрутов. Схема территориального планирования Курской области предусматривает расширение границ Курской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предполагающей дополнительное включение Золотухинского, Медвенского, Курчатовского, Октябрьского, Тимского, Щигровского, Фатежского районов, города Курчатова и города Железногорска | Разработаны и утверждены концепция развития агломерации, комплексная инвестиционная программа агломерации. Актуализированы муниципальные программы |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.2. | выделение ядер первого и второго порядка, выделение зон опережающего развития внутри агломерации |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках НП «БКД» в 2023 году в ядре Курской городской агломерации – г. Курске выполнены работы по ремонту автомобильных дорог протяженность 43,205 км | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.3. | выявление существующей и потенциальной специализации отдельных территорий Курской агломерации |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Общая протяженность дорожной сети Курской городской агломерации составляет 1607,199 км. Курская городская агломерация включает в себя город Курск, Курский район, г. Курчатов, Тимский, Медвенский, Золотухинский, Курчатовский, Фатежский, Октябрьский, Щигровский районы. Дорожная сеть Курской городской агломерации сформировалась путем включения в ее состав автомо-бильных дорог общего пользования местного, регионального или межмуниципального и федерального значения, имеющих агломерацион-ное значение, которое характери-зуется интенсивными производст-венными, транспортными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.4. | внедрение механизмов распределения финансирования инфраструктурных проектов по развитию агломерации с учетом численности населения ядер агломерации |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.5. | обеспечение доступности социальной инфраструктуры в рамках Курской агломерации независимо от места жительства граждан в рамках агломерации | Схема террито-риального планирова-ния Курской области | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии со Схемой территориального планирования Курской области политика социальной поддержки населения включает следующие приоритетные направления: улучшение социального климата в обществе, повышение эффективности государственной поддержки семьи, социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов, реабилитация и социальная интеграция инвалидов, формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Начато строительство транспортной развязки на улице К. Маркса в месте примыкания пр-та Победы в г. Курске протяженностью 3,808 км. Повысится транспортная доступность микрорайона «Северный» в г. Курске. В г. Курске утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, разработанные в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. Указанные показатели установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в определенных услугах и объектах с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития, демографической ситуации и уровня жизни населения. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводились мероприятия для обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения (обустройство занижения бортового камня на подходах к пешеходным переходам, обустройство тактильных указателей в районе пешеходных переходов у социально значимых объектов). За счет местного бюджета обустроены тротуары: по пр. Клыкова, ул. Республиканской | Улучшение качества жизни населения муниципальных образований, входящих в агломерацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.2.1.6. | развитие сети автомобильных дорог в составе агломерации | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году отремонтировано 41,194 км автодорог регионального или межмуниципального значения и 43,205 км дорог местного значения, входящих в состав Курской городской агломерации | Достижение по итогам 2024 года доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии до 85% | 83,5 |  |  | 83,5 |  | - |  |
| Раздел «Развитие муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.3. Сбалансированное развитие муниципальных образований, сельских и городских поселений на основе утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Поддержка приграничных территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | размещение объектов «двойного» применения (транспортных, энергетических и пр.) в приграничных муниципальных образованиях области |  | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Развитие хозяйственной и социальной инфраструктуры муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2. | Закрепление за приграничными муниципальными образованиями Курской области статуса геополитических зон (для проработки) | - | 2023 год | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Направлено обращение Губернатора Курской области Старовойта Р.В. от 24 апреля 2023 г. № 01-11/805 по вопросу включения 2 муниципальных образований Курской области в перечень приграничных муниципальных образований, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная господдержка. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 2877-р внесены изменения в Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, в части определения понятия приграничных муниципальных образований, общих направлений и механизмов их развития. Закреплены критерии отбора приграничных муниципальных образований, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка. Оценка социально-экономического развития приграничных муниципальных образований проводилась по комплексу показателей на основании статданных за 2020 год. На основании критериев отбора в приложении № 6 к Стратегии сформирован перечень приграничных муниципальных образований, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная господдержка, в который вошли 34 муниципальных образования из 14 субъектов Российской Федерации. Приграничные муниципальные образования Курской области не включены в Перечень как несоответствующие установленным критериям отбора. В настоящее время Перечень является закрытым. С учетом изменившейся ситуации Минэкономразвития России направлен в Правительство Российской Федерации доклад о необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменений в Перечень. Перечень может быть скорректирован после принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения | Подготовлены предложения о возможности реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Активизация межрегионального и международного сотрудничества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2. | содействие сотрудничеству организаций научно-образовательного комплекса Курской области с зарубежными организациями | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области обучаются более 64 тыс. студентов, которые представляют разные нации, этносы, народности и религиозные конфессии. Среди них более 2,5 тысячи иностранных студентов более чем из 50 стран мира. Существенный контингент иностранных студентов сосредоточен в ведущих системообразующих вузах региона, таких как КГУ, ЮЗГУ, КГМУ, Курский ГАУ. Развитие международного партнерства и культурных связей выступает одной из приоритетных задач деятельности ООВО. В рамках действующих международных договоров о сотрудничестве развитие культурных связей реализуется посредством проведения совместной научно-исследовательской деятельности и научно-просветительских мероприятий – конференций, форумов, онлайн-семинаров, а также академических обменов. Например, в мае 2023 г. Курским государственным медицинским университетом подписан Меморандум с Университетом народной медицины Гампаха Викрамараччи с целью проведения совместной работы по развитию и осуществлению совместной деятельности в рамках академической мобильности и осуществления совместной научно-исследовательской деятельности. Курским государственным университетом совместно с ООО ТПК «КАВИТА» проводятся научно-практические семинары «Инновационные гуминовые препараты и реализация зеленых технологий» (дистанционный формат) в рамках способствования внедрению совместных разработок в практику сельскохозяйственного производства. Министерство образования и науки Курской области активно содействует развитию международного сотрудничества, а также принимает участие в координации и реализации международных соглашений, заключенных образовательными организациями Курской области с зарубежными образовательными организациями и предприятиями. В 2023 году образовательные организации г. Курска сотрудничали со школами и учреждениями дополнительного образования г. Рогачев Республики Беларусь, г. Владикавказ Республики Северная Осетия, из ЛНР и ДНР | Активизация международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Обеспечение стратегического развития муниципальных образований: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1. | актуализация перспективных точек роста и специализации для каждого района |  | 2022 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Внесение изменений в муниципальные программы Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.2. | внедрение программы обучения глав муниципальных районов, глав поселений, в том числе современным подходам к развитию городской среды, проектному управлению |  | 2022-2023 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году реализовано 9 программ повышения квалификации муниципальных служащих, по которым обучено порядка 350 муниципальных служащих | Повышение эффективности муниципального управления. Укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.3. | выделение проектных офисов или стратегических советов в структуре администраций муниципальных образований |  | 2022 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С 2020 года в Администрации города Курска действует Совет по стратегическому развитию города Курска. Проводятся заседания Совета, в ходе которого рассматривались вопросы о реализации национальных проектов на территории города Курска | Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Развитие сельских территорий Курской области: | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Развитие сельских территорий региона осуществляется в рамках государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», муниципальных программ | Сохранение к 2030 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 32,1% |  | 31,2 |  | 31,2 |  | - |  |
| 5.3.4.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. По итогам 2023 года введено (приобретено) 2,047 тыс. кв. метров жилья | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, не менее 34230 кв. метров |  | 1910,7 |  | 2046,7 |  | + 136,0 |  |
| 5.3.4.3. | обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2023-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В населенных пунктах области проводились мероприятия по благоустройству сельских территорий. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 47,3%. Реализовано 9 проектов по благоустройству сельских территорий | Реализовано 4 проекта компактной застройки. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 41,3% |  | 46,5 |  | 47,3 |  | + 0,8 п.п. |  |
| 5.3.4.4. | содействие занятости сельского населения | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году привлечено 108 обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйст-венным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (плановое значение – 90 человек) | Повышение уровня занятости сельского населения. Снижение уровня безработицы. Рост мобильности трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.5. | благоустройство сельских территорий, формирование современного облика сельских территорий | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В населенных пунктах области проводились мероприятия по благоустройству сельских территорий. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 47,3%. Реализовано 9 проектов по благоустройству сельских территорий | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2030 году составила 41,3%. Реализовано 168 проектов по благоустройству сельских территорий (ед.) |  | 46,5 9 |  | 47,3 9 |  | + 0,8 п.п. - |  |
| 5.3.4.6. | развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности | Государст-венная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации мероприятий государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий» обеспечена протяженность введенных в эксплуатацию и (или) переданных в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, 13,87 км (плановое значение – 13,67 км). Также в 2023 году в рамках предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выполнены работы по строительству и реконструкции 24,379 км автомобильных дорог местного значения в районах Курской области | Рост удовлетворенности населения дорожной инфраструктурой. Рост количества автомобильных дорог в нормативном состоянии |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.4.7. | развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Государст-венная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация мероприятия в рамках указанной программы завершена в 2021 году | Введено в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях (км). Введено в действие локальных водопроводов на сельских территориях (км) |  |  |  | - |  | - - |  |
| 5.3.4.8. | активное использование механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере и в сфере ЖКХ | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 19 концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения заключены с муниципальными образованиями: Черемисиновский район, Советский район (Советский, Краснодолинский, Михайлоаннен-ковский, Ленинский, Нижнеграйворонский сельсоветы), г.Обоянь, Фатежский район (Солдатский, Большеанненковский, Верхнелюбажский, Миленинский и Глебовский сельсоветы), Большесолдатский район, Горшеченский район (Сосновский сельсовет), Конышевский район, Золотухинский район (Донской сельсовет), Поныровский район (Возовский, Горяйновский сельсоветы); заключено 3 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения: г. Обоянь, Поныровский район п. Поныри и Фатежский район; в отношении объектов водоснабжения и водоотведения 2 концессионных проекта - Курчатовский район п. К. Либкнехта и Железногорский район; 1 концессионное соглашение в отношении твердых коммунальных отходов (ТКО) - г.Обоянь. В г. Курске в рамках концессионного соглашения в 2023 году произведена реконструкция с укладкой предварительно изолированных труб на 10 объектах теплоснабжения. Протяженность в двухтрубном исчислении составила в 2023 году 8 104,1 м. | Рост количества проектов с использованием механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере и сфере ЖКХ |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.4.9. | совершенствование социальной инфраструктуры малых населенных пунктов, проведение ежегодных выездных диспансеризаций населения, поддержка ярмарок | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Ярмарки «выходного дня» организованы в крупных населенных пунктах. Выездная торговля осуществляется в труднодоступных населенных пунктах Муниципальными образованиями Курской области проводится работа по проведению выездных диспансеризаций для населения. Выездная торговля осуществляется в труднодоступных населенных пунктах | Улучшение качества жизни жителей малых населенных пунктов. Ежегодное проведение выездных диспансеризаций населения. Проведение ярмарок |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.4.10. | совершенствование сбора твердых коммунальных отходов в малых населенных пунктах по схемам такого сбора |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуются мероприятия регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В 2022 году закуплены 2863 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории 53 муниципальных образований Курской области на сумму около 52 млн. рублей | Сокращение числа поселений, не обеспеченных надлежащими системами утилизации коммунальных бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.11. | обеспечение бесперебойной связи и качественного сигнала (мобильная связь, Интернет, телевидение, радио) на территориях муниципальных образований, граничащих с Украиной | - | 2021-2024 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях организации телевизионного вещания в п. Теткино Глушковского района компанией РТРС «Курский ОРТПЦ» в с. Попово-Лежачи Глушковского района установлен временный телеретранслятор, который с 10.06.2022 транслирует федеральные версии пакетов РТРС-1 и РТРС-2. С 5 августа 2022 года доставка контента до объекта осуществляется по ВОЛС, что позволило транслировать в эфир региональную версию пакета РТРС-1. На сегодняшний день ретранслятор работает в штатном режиме с вещанием региональных вставок на федеральных каналах. Также в 2023 году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории граничащих с Украиной муниципальных образований построено 11 базовых станций | 90% населенных пунктов области обеспечены бесперебойными сигналами связи |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.5. | Сохранение исторического облика городов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.1. | разработка узнаваемых муниципальных туристических брендов, а также продуктовых и корпоративных брендов с привязкой к конкретным муниципальным образованиям | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях приняли участие г. Дмитриев, г. Курчатов, г. Щигры и г. Рыльск, а также пгт. Медвенка и местечко Свобода. Победителями стали 2 проекта (Щигры, Курчатов). Общая сумма средств, выделенных из федерального бюджета, составляет 164,5 млн. рублей. Туристско-информационный центр Курской области занял 2 место во Всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, поселка, района – PRO туризм» с проектом «Страницы Огненной дуги» в номинации «Гражданско-патриотический туризм» – маршруты к знаковым объектам, местам боевой славы, предприятиям, историческим и судьбоносным событиям, памятникам. В городе Курчатове разработан бренд города – «Курчатов зажигает», кроме того, у города есть и свой символ «Светлячок». В Пристенском районе осуществлено создание макета на пряники, предоставляемые на реализацию в с.Красниково на Водяной мельнице. В Глушковском районе разработано 4 туристических маршрута, в Дмитриевском районе - 3 туристических маршрута. | Рост количества новых муниципальных туристических, продуктовых и корпоративных брендов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.3.5.2. | реставрация объектов культурного наследия | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена сохранность и использование объектов культурного наследия. ОБУК «Курским областным краеведческим музеем» проводилась реставрация братских могил и памятников располагающихся на территории Поныровского района: «Героям-сапёрам», «Героям-артиллеристам», братская могила 2613 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками на привокзальной площади ж/д ст. Поныри; текущий ремонт помещений Архиерейского дома; реставрация Водяной мельницы XVIII-начала XX века в Пристенском районе. В г. Курске в 2023 году проводилась работа по реставрации 4 памятников объектов культурного наследия регионального значения: - памятник «Обелиск борцам за Советскую власть»; - памятник «Могила майора медицинской службы – врача управления Центрального фронта Шишманевой Г.П.»; - памятник «Героям Гражданской войны»; - памятник «Стела славы Героям-курянам» | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации - 2,3% |  |  |  | 2,4 |  | + 0,1 п.п. |  |
| 5.3.5.3. | поддержка малых исторических городов Курской области, восстановление культурного наследия, популяризация объектов показа, организация экскурсий | Региональный проект «Формиро-вание комфортной городской среды», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализовывались мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды на территории 3 муниципальных образований области - г. Железногорск (проект «Зеленый магнит. Концепция развития и благоустройства территории парка им. Н.А. Никитина города Железногорска Курской области»), г. Льгов (проект «Благоустройство Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера РДК»), г. Обоянь (проект «Благоустройство территории парка имени Юных пионеров в городе Обояни») Бюджетные средства освоены в полном объеме в сумме 332,2 млн. рублей. Получили статус исторического поселения 2 муниципальных образования Курской области (местечко Свобода Золотухинского района и п. Медвенка) | Рост туристического потока в малые города на 20%. Сохранение численности населения малых городов Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  | - 1 |  | - 1 |  |
| 5.3.6. | Оптимизация, развитие и совершенствование системы организации муниципальных образований Курской области | Нормативные акты Курской области | 2023-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Проведена работа по разработке проекта Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «О порядке рассмотрения вопросов преобразования муниципальных образований в Курской области и изменения границ муниципального образования». Закон принят Курской областной Думой 15.02.2024 (№ 10-ЗКО от 22.02.2024) | Повышение эффективности муниципального управления. Оптимизация местных бюджетов |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «1000-летие города Курска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.4. Развитие административного центра Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Сохранение и восстановление памятников истории и культуры, развитие культурно-исторического туризма, привлечение в город Курск туристов | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. Проводилась работа по реставрации объектов культурного наследия регионального значения: памятник «Обелиск борцам за Советскую власть», памятник «Могила майора медицинской службы – врача управления Центрального фронта Шишманевой Г.П.», памятник «Героям Гражданской войны», памятник «Стела славы Героям-курянам». В целях развития культурно-исторического туризма проведены экскурсии в рамках проекта «Лики старых улиц» (по старинным улицам города Курска), экскурсии «Знаменитые куряне в городской скульптуре», «Женские судьбы в истории Курска: знаменитые курянки», пешеходные тематические и обзорные экскурсии по городу Курску «От Херсонских ворот до Херсонских шпилей», «Храмы Курска: утраченные и сохранившееся», «Курский костел», троллейбусные экскурсии «Курск – Город воинской славы» и др. экскурсии и тематические программы в Выставочном центре «Курск – город воинской славы». Центром историко-культурного наследия г. Курска проведено 197 экскурсий (4967 человек) | Формирование позитивного имиджа города Курска, его туристической привлекательности. Рост количества туристских прибытий в город Курск к 2030 году – не менее чем на 15% |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.2. | Реконструкция исторического центра (восстановление Курского детинца) | Проект планировки территории | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, Министерство строительства Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Генеральным планом города Курска предлагается создание обществен-ных пространств городского значения: квартал исторической части Курска «Детинец». Реконструкцию осуществляет Министерство строительства Курской области. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летия основания г. Курска» в Курской области планируется размещение объектов регионального значения в границах исторического центра города Курска. Распоряжением Правительства Курской области от 20.10.2023 № 1026-рп утверждена в отношении территории «Курского детинца» документация по планировке территории. На строительство объекта «Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В» предусмотрено 1 548,4 млн. рублей, в т.ч.: 2022 год – 565,811 млн. рублей; 2023 год – 613,590 млн. рублей; 2024 год – 368,968 млн. рублей. 13.12.2022 заключен госконтракт с ООО СЗ СМУ «Строй Инвест» (срок исполнения - 2024 г.). 24 июля 2023 заключен договор на разработку концепции музейной экспозиции музея в Здании мужской классической гимназии. Срок выполнения работ - май 2024 года. ПСД по объекту «Административно-хозяйственный корпус с фондохранилищем и панорамой «Курская битва» ОБУК «Курский областной музей», расположенный по адресу г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, здание «литер В1» разработана в рамках госзадания ОБУ «Курскгражданпроекта». Стоимость строительства объекта - составляет 969,56 млн. рублей. Стоимость панорамы «Курская битва» - 628,25 млн. рублей | Воссоздание исторического облика древнего Курска |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.3. | Реконструкция ансамбля Красной площади и пешеходной зоны ул. Ленина | Проект планировки территории | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска на период до 2040 года, в соответствии с которым основные направления движения пешеходов предусматриваются по главным улицам центральной части города, в том числе по ул. Ленина с выходом на планируемую набережную р. Тускарь, в парковую зону города, к объектам массового притяжения населения. В 2023 году продолжена работа по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходной части ул. Ленина от площади Перекальского до ул. Марата в г. Курске. Завершение работ по проектированию объекта запланировано на 2024 год | Повышение туристической привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Создание 3D модели города Курска |  | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Планируется в последующие годы. В 2023 году 3D модель города Курска не создавалась | Формирование позитивного имиджа города Курска, туристической привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Развитие прибрежной территории реки Тускарь (со строительством набережной, реконструкцией парка им. 50-летия ВЛКСМ, урочищ «Пасека» и «Хохлов лес») | Проект «Народный бюджет» в городе Курске | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в рамках проекта «Народный бюджет» в городе Курске мероприятия по развитию прибрежной территории реки Тускарь (со строительством набережной, реконструкцией парка им. 50-летия ВЛКСМ, урочищ «Пасека» и «Хохлов лес») не реализовывались. Реконструкция ансамбля Красная площадь и набережной вдоль р. Тускарь предусмотрена документацией по планировке территории, которая разработана ОБУ «Курскгражданпроект» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летия основания г. Курска» и до настоящего времени не утверждена | Повышение туристической привлекательности города |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.7. | Строительство новых зданий картинной галереи и кукольного театра |  | 2022-2024 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году продолжалась разработка проекта строительства театра кукол в г. Курске | Объекты построены и введены в эксплуатацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.8. | Строительство Дворца бракосочетаний |  | 2022-2024 годы | Министерство строительства Курской области, комитет ЗАГС Курской области | Мероприятие выполняется. Проектно-сметная документация по объекту «Дворец бракосочетания в г. Курске» разработана и прошла госэкспертизу. Стоимость строительства объекта в ценах 4 квартала 2022 года составляет 577,0 млн. рублей. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в реализацию объекта в 2023 году не принималось | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.9. | Строительство здания под архив муниципального образования «Город Курск» |  | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. Разработан План («дорожная карта») по реализации мероприятия «Строительство здания под муниципальный архив муниципального образования «Город Курск». Определен земельный участок, право на который не разграничено, имеет вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.10. | Обеспечение потребности населения в детских садах и школах, обеспечение пешеходной доступности социальной инфраструктуры, в том числе для строящихся районов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрена доступность социальной инфраструктуры и обеспечение необходимой потребности в детских садах и школах. В 2023 году в Курске заключен муниципальный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта: «Средняя общеобразовательная школа по проспекту А. Дериглазова г. Курска». В 2023 году выполнялись работы по проектированию вышеуказанного объекта. Выданы разрешения на строительство, реконструкцию объектов капстроительства, расположенных на территории города Курска: - на строительство детского сада на 280 мест по пр-ту Н. Плевицкой; - на строительство 2 детских садов на 150 мест каждый (микрорайон 4 жилого района «Северный» г. Курска); - на строительство детского сада на 140 мест по пр-ту В. Клыкова. Ведутся подготовительные работы по общеобразовательной школе на 1600 мест на пр-те Н. Плевицкой. Выполнен ремонт тротуара в районе МБОУ «Гимназии № 63 «Академия успеха» по пр. В. Клыкова, 40А в городе Курске», ремонт пешеходного тротуара в районе МБОУ Средняя общеобразовательная школа №35 им. К.Д. Воробьева по ул. Республиканская, 50б/1 в г. Курске | Потребность населения в детских садах и школах удовлетворена на 95%, вторая смена в школах полностью ликвидирована |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.11. | Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры молодежного технического творчества |  | 2022-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2023 году МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 98» стал победителем грантового конкурса на создание региональной площадки ранней профориентации детей дошкольного возраста «Профиград». Полученные грант в размере 875 тыс. рублей направлен на создание инновационной структуры дошкольного образования. На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» с 01.09.2021 года функционирует детский технопарк «Кванториум», в котором в 2023 году прошли обучение 733 обучающихся школ; 669 детей осваивают дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности; 2169 учащихся приняли участие в мероприятиях | Повышение социализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.12. | Строительство, модернизация и капитальный ремонт учреждений образования, культуры, спорта и учреждений, относящихся к сфере молодежной политики |  | 2022-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2023 году осуществлен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания средних общеобразовательных школ №№ 3; 13; 19; 53. Начаты работы на объекте пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45». Велось строительство легкоатле-тического манежа на территории города Курска, по адресу: ул. Веспремская, 8. Открыто новое помещения для МБУ «Шахматного клуб». В рамках проекта «Народный бюджет» проведен ремонт МБУ ДО «Спортивная школа бокса» (ремонт электрики в здании по ул. Краснополянской, 5а), МБУ ДО «Спортивная школа №4» (ремонт здания, ремонт натурального поля, ремонт искусственного поля по адресу ул. Тускарной, 3) | Обеспечение доступности для населения качественных услуг социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.14. | Благоустройство, реконструкция и содержание парков, скверов, мемориалов памяти, других памятных мест и зон отдыха | Муниципальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2023 года благоустроенно 126 территорий (74 общественных и 52 дворовых территории), освоено бюджетных средств в сумме 320,6 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2023 год, выполнены в полном объеме. Регулярно в рамках муниципальных контрактов осуществляется содержание парков, скверов, мемориалов памяти, других памятных мест и зон отдыха на территории города Курска. В 2023 году завершены работы по благоустройству лесопарковой зоны по проспекту В. Клыкова; выполнены 2-ые этапы работ по благоустройству парка на пересечении улицы Союзной и улицы Куйбышева; сквера «Спортивный» по ул. Менделеева. Проведены работы по валке деревьев на территории природного парка «Парк «Боева дача» на сумму 447,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены флаги Российской Федерации на территории природного парка «Парк «Патриот» на сумму 118,8 тыс. рублей. Оказаны услуги по содержанию туалета в природном парке «Парк Боева дача» на сумму 420,0 тыс. рублей. Проведена закупка и установка туалетного модуля в природном парке «Первомайский парк» на сумму 2,22 млн. рублей. Оказаны услуги по охране природных парков «Парк «Патриот» и «Парк «Боева дача» на общую сумму 14,2 млн. рублей | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2030 году – не менее 90% |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.15. | Модернизация каркаса улично-дорожной сети г. Курска | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2023 году проведен ремонт 41 улицы города Курска общей протяженностью более 42,236 км. | Повышение транспортной связности внутри города Курска |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.16. | Развитие системы городского общественного транспорта | Муници-пальные программы | 2021 год | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. На территории г. Курска реализуется проект комплексной модернизации системы городского общественного транспорта. Одним из первых этапов реализации транспортной реформы являлась корректировка действующей маршрутной сети. Благодаря активному участию региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», в 2023 году в Курск поставлено 186 единиц пассажирского транспорта различной вместимости. С использованием механизмов льготного лизинга АО «Государственная транспортная лизинговая компания» весной 2023 года поставлено 15 троллейбусов «Адмирал» с увеличенным автономным ходом. Автобусный парк города Курска обновился практически на 100%, а работа пассажирского транспорта в рамках новой маршрутной сети более чем на 90% переведена на брутто-контракты. В Курск поставлены 8 трамваев «Львенок». Дополнительно за счет федеральных средств приобретено 10 электробусов и зарядная инфраструктура для них в количестве 5 единиц | Повышение комфортности пассажиров общественного транспорта. Пополнение и обновление парка подвижного состава. Увеличение средней маршрутной скорости общественного транспорта |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.17. | Ликвидация узких мест в транспортной инфраструктуре, строительство дорог с целью повышения связанности отдельных районов города | Генеральный план города Курска, муниципа-льные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрена возможность строительства дорог с целью повышения связанности отдельных районов города и ликвидации узких мест. Распоряжениями Правительства Курской области от 08.12.2022 №1115-ра, от 27.01.2023 №54-рп утвержден проект планировки территории и проект межевания территории для строительства магистральной улицы общего-родского значения от ул. Энгельса до пр-та Ленинского Комсомола в г. Курске. Распоряжением Прави-тельства Курской области от 29.11.2023 №1213-рп внесены изменения в документацию по планировке территории указанного объекта. Строительство данного объекта осуществляется в 3 этапа. Выдано разрешение на строительство объекта «Магистраль-ная улица общегородского значения от ул. Энгельса до пр-та Ленинского Комсомола в г. Курске. Этап 1» от 18.08.2023(предусмотрено строительство мостового перехода через р. Сейм и подходов к нему). В 2023 году начато строительство транспортной развязки на улице К.Маркса в месте примыкания пр-та Победы, протяженностью 3,808 км. Данная автодорога позволит снизить интенсивность дорожного движения в сторону выезда из областного центра на трассу «М-2 Крым», сократятся временные издержки пользователей автомобильными дорогами | Утверждение проектов по ликвидации «узких» мест автотранспортной сети |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.18. | Развитие жилищно-коммунальной сферы областного центра | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2023 году на территории г. Курска произведена реконструкция 6,83 км сети водоотведения, 1,8 км сетей водоснабжения | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Экономия энергии и улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.19. | Расчистка и благоустройство расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Завершены работ по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км. Стоимость работ составила 30,5 млн. рублей, в том числе: в 2021 году – 23,9 млн. рублей; в 2022 году – 3,5 млн. рублей, в 2023 году – 3,1 млн. рублей | Сохранение водных объектов путем расчистки береговых зон протяженностью 0,6 км ежегодно |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.20. | Создание и реализация единой концепции озеленения в соответствии с дизайн-кодом города и в тематике 1000-летия города Курска | - | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно решению Курского городского Собрания от 08.12.2022 г. № 21-7-РС «О внесении изменений в решение Курского городского Собрания от 20.12.2019 г. № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» внесены изменения в части организации озеленения, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах города газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями | Разработка концепции (проекта) по формированию зеленого каркаса города |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.21. | Развитие общественных озелененных территорий в шаговой доступности | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется Ежегодно на территории парков и скверов проводятся мероприятия по озеленению территорий в рамках заключенных муниципальных контрактов. В 2023 году завершены работы по благоустройству лесопарковой зоны по пр-ту В. Клыкова; выполнены 2-ые этапы работ по благоустройству парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева; сквера «Спортивный» по ул. Менделеева | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2030 году – не менее 90% |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.22. | Интеграция мониторинговых систем в АПК «Безопасный город» | - | 2021-2027 годы | Администра-ция города Курска, комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Проводилась интеграция системы АПК «Безопасный город» в областную комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности (КСОБЖ). Пилотный этап завершен, ведётся тонкая настройка интегрируемых систем. В 2023 году в АПК «Безопасный город» интегрированы системы видеонаблюдения: - в подземных переходах по ул. Энгельса (16 видеокамер); - парковочных пространств (22 видеокамеры; - парка «Патриот» (63 видеокамеры); - на «Умной опоре» на Театральной площади (1 видеокамера панорамная и 1 видеокамера направленная), также на пост дежурного МВД выведен громкоговоритель и кнопка «Гражданин – полиция» | Обеспечение к 2027 году 100% объектовых систем видеонаблюдения аналитическими функциями |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.23. | Развитие эффективной системы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, переход к системе раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Региональ-ный проект «Комплекс-ная система обращения с твердыми коммуналь-ными отходами» | 2021 год 2022-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» предусмотрено мероприятие по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Вместе с тем, в соответствии с письмом Минприроды России от 08.12.2022№25-53/48213 бюджетные ассигнования на финансирование мероприятия «Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО» в Федеральном законе от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не предусмотрены | Система раздельного сбора мусора внедрена в 90% кварталов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.24. | Строительство мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов, мусороперегрузочных станций | Инвести-ционный проект предприятия | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках территориальной схемы обращения с отходами Курской области предусмотрено строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс. тонн/год в Курском районе. Проект реализуется в рамках заключенного концессионного соглашения от 18.05.2023 между Правительством Курской области и ООО «Флагман-Курск». Срок ввода объекта в эксплуатацию – июль 2026 | Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО к 2025 году –37,6% |  |  |  | 40,0 |  | - |  |
| 5.4.25. | Внедрение новых подходов к жилищному строительству и созданию комфортной городской среды | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2023 году на строительство многоквартирных жилых домов в мкр. № 4 пос. Северный выдано 4 разрешения, 1 дом в мкр. № 4 пос. Северный введен в эксплуатацию. 10 малоимущим семьям предоставлены жилые помещения за счет высвобожденного жилого фонда | Улучшение жилищных условий граждан. Увеличение средней обеспеченности жильем в расчете на 1 жителя (кв. м) |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.27. | Создание развитой сети велодорожек | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В соответствии с Генеральным планом города Курска создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения подразумевает формирование системы пешеходных направлений и зон, прогулочной набережной, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками. Согласно Генеральному плану, прогулочные набережные, предусматривающие в т.ч. движение велосипедистов, планируются вдоль правого берега р. Тускарь на участке от площади Добролюбова до стадиона «Меркурий» в районе ул. Тускарной и вдоль левого берега на участке от ул. Очаковской до ул. Бочаровской, а также вдоль правого и левого берегов р. Сейм в районе Сеймского моста, вдоль левого берега р. Сейм в районе бывшего железнодорожного («Красного») моста | Достижение протяженности велосипедных дорожек – 25 км. Создание велосипедной инфраструктуры. Наличие 15 станций городского проката велосипедов |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.4.28. | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году завершено строительство и состоялось открытие крытого легкоатлетического манежа г. Курске. Продолжена разработка проектно-сметной документации для строительства центра адаптивного спорта с плавательным бассейном и реконструкции ФОКа «Спартак» в г. Курске; продолжено строительство крытого футбольного манежа в г. Курске. В рамках проекта «Народный бюджет» осуществлен капитальный ремонт здания и двух футбольных полей МБУ «Спортивная школа №4» г. Курск, произведен текущий ремонт помещений МБУ «Спортивная школа бокса» г. Курска | Ввод в эксплуатацию не менее 15 объектов спортивной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | - |  |
| Раздел «Историко-культурное наследие, развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.5. Поддержка и развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | 1. Комплексное развитие культурного потенциала региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.1. | модернизация учреждений культуры и сопутствующей инфраструктуры путем их реконструкции и капитального ремонта | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году построен культурно-досуговый центр в с. Красниково Пристенского района, капитально отремонтированы 3 сельских дома культуры в с. Бобрышево Пристенского района, с. Роговое Мантуровского района и в п. Хомутовка Хомутовского района, а также произведен капитальный ремонт Хомутовской детской школы искусств. Осуществлен частичный ремонт фасада здания Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова. В г. Курске в 2023 году в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств областного и городского бюджета, средств населения выполнены капитальные ремонты: в центрах досуга «Мир» и «Юность», МБОУ ДО детской школе искусств № 5 им. Д.Д. Шостаковича. За счет средств бюджета г. Курска проведены ремонт помещений библиотеки-филиала №3 МБУК централизованная система библиотек г. Курска, ремонт крыши библиотеки-филиала №9 МБУК централизованная система библиотек г. Курска, замена светопрозрачных конструкций из ПВХ, ремонт системы отопления, помещений МБОУ ДО ДХШ №2 им.А.А. Дейнеки, ремонт помещений МКУ УБХО МБУК и ДОД г. Курска, монтаж системы пожарной сигнализации МБОУ ДО ДШИ №6, подсветка здания МБУК ДСЦД «Сказка», монтаж вентиляции МБУК ДСЦД «Ассоль», монтаж системы видеонаблюдения КЦСЧиД им. П.А.Михина и т.д. За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, проведены ремонты в МБУК ГКЦ «Лира», ЦНТ «Русь», ДСЦД «Сказка», МБОУ ДО ДШИ №№ 1 им. Г.В.Свиридова, 2 им. И.П.Гринева, 5 им. Д.Д.Шостаковича, 7, 9, ДХШ №№1 им. В.М.Клыкова, 2 им. А.А.Дейнеки | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, составит не менее 90% к 2030 году | 93,9 |  |  | 86,3 |  | - 7,6 п.п. | В связи с отсутст-вием финанси-рования на прове-дение капи-тального ремонта, а также особого положе-ния, как пригра-ничного региона |
| 5.5.1.2. | укрепление материальной базы учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году по программе «Культура малой родины» финансирование на укрепление материально-технической базы получили 33 сельских дома культуры (29,2 млн. рублей). В г. Курске в 2023 году приобретено звукоусилительное, световое, проекционное оборудование, музыкальные инструменты за счет внебюджетных средств учреждений на сумму – 1037,6 тыс. руб., мебели и оборудования за счет внебюджетных средств учреждений на сумму - 2274,9 тыс. руб., компьютерной оргтехники за счет средств бюджета города на сумму - 346,3 тыс. руб. и внебюджетных средств на сумму – 1384,0 тыс. руб. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, - не менее 590 за период | 33 |  |  | 33 |  | - |  |
| 5.5.1.3. | создание эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Музейные и библиотечные фонды от физического разрушения и криминальных посягательств защищены. Наличие решеток на окнах, системы видеонаблюдения, системы охранной сигнализации в ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» и филиалах – доме-музее Е. М. Чепцова, музее В.М. Клыкова, ОБУК «Курский государственный областной музей археологии» и вфилиале – Октябрьский историко-этнографический музей, ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и его филиалах. Проводится регулярный мониторинг условий хранения библиотечного фонда, оцифровка редких краеведческих изданий (не менее 19 ежегодно). В г. Курске в модельных библиотеках: филиале №1 им. Е.А. Благининой, Центральной городской библиотеки для молодежи им. А.А. Фета, созданных в рамках национального проекта «Культура», установлены противокражные ворота на основе RFID-технологий | Повышение эффективности защиты музейных и библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.4. | оказание поддержки развитию культурной инфраструктуры малых городов и сельских поселений | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжалось строительство Центра культурного развития в г. Рыльске и культурно-досугового центра им. Д.Гранина в Рыльском районе, ввод - в 2024 году. Для муниципальных образований учрежден грант Губернатора Курской области в сумме 425 тыс. рублей, направленный на реализацию проектов по развитию сельской культуры. В 2023 году предоставлено два гранта на реализацию проектов Солнцевского и Курского районов | Ежегодное обновление инфраструктуры учреждений культуры в малых городах и сельских поселениях |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.1.5. | сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия сельских территорий, популяризации сельского образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» проведены 2 выставки, посвященных сельскому образу жизни. МУК «Железногорский краеведчес-кий музей» проведены экскурсия «Традиции и быт крестьян», мастер-класс «Традиционные куклы-закрутки». Улучшению качества жизни сельских территорий способствует открытие модельных сельских библиотек (5 ед. в 2023 г.). В фонды сельских библиотек поступило 38882 новых изданий. Для муниципальных образований учрежден грант Губернатора Курской области в сумме 425 тыс. рублей, направленный на реализацию проектов по развитию сельской культуры. В 2023 году предоставлено два гранта на реализацию проектов Солнцевского и Курского районов | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 32,1%. Улучшение качества жизни жителей сельских территорий |  |  |  | 31,2 |  | - 0,9 п.п. |  |
| 5.5.1.6. | сохранение и развитие сети общедоступных библиотек | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы 11 модельных библиотек, из них 2 за счет средств федерального бюджета (25 млн. рублей). В число победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2024 году вошли 2 библиотеки Курской области: Межпоселенческая библиотека Конышевского района и Центральная городская детская библиотека города Курска. На модернизацию учреждений будет выделено 30 млн рублей | Охват населения библиотечным обслуживанием – не менее 45% в 2030 году Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области | 43,2 35 |  |  | 44,8 39,5 |  | + 1,6 п.п. + 4,5 п.п. |  |
| 5.5.1.7. | создание сети передвижных культурных центров |  | 2022-2030 годы | Министерство культуре Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» приобретены 3 специализированных автотранспорта (автоклуба) для обслуживания населения в Кореневский, Суджанский и Беловский районы | Создано не менее 2 передвижных культурных центров | 2 |  |  | 8 (за 2021-2023 годы) |  | + 6 |  |
| 5.5.1.8. | создание условий для организации кинопоказа | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В муниципальных учреждениях культуры Курской области числится 197 киноустановок. Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» переоборудовано 17 кинозалов. Для обеспечения деятельности киносети приобретаются новые фильмы, преимущественно отечественного производства. Репертуарный план для организаций, осуществляющих кинопоказ, составляется с учётом государственных праздников. Проводятся киномероприятия, киноклубы, кинофестивали - международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер», открытый российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера», международный студенческий фестиваль ВГИК, фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина, всероссийский фестиваль историко-героического и патриотического кино «Курская дуга». Реализуются кинопроекты - «Кино в театре», «Открытый экран», «Интересное кино». Оказывается содействие при проведении съёмок кинофильмов на территории Курской области. Организуются творческие встречи с лучшими мастерами отечественного кинематографа | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – не менее 0,78 в 2030 году Сохранение доли отечественных картин в прокате, процент | 0,43 75 |  |  | 0,57 86 |  | + 0,14 + 11 п.п. |  |
| 5.5.1.9. | сохранение и развитие сети учреждений культуры и образования в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по сохранению и развитию сети учреждений культуры Курской области. В 2023 году капитально отремонтированы 3 учреждения культуры в Пристенском, Мантуровском и Хомутовском районах (40,9 млн. рублей); осуществлен капитальный ремонт детской школы искусств в Хомутовском районе (14,3 млн. рублей); завершено строительство культурно-досугового центра в с. Красниково Пристенского района (121,1 млн. рублей); продолжалось строительство Центра культурного развития в г. Рыльске и культурно-досугового центра им. Д.Гранина в Рыльском районе; начат капитальный ремонт 5 учреждений культуры в Медвенском, Горшеченском, Мантуровском, Золотухинском, Конышевском районах. Для 33 культурно-досуговых учреждений приобретено оборудование на сумму 29,2 млн. рублей. Также завершено оснащение 6 детских школ искусств в Глушковском, Дмитриевском, Хомутовском, Поныровском, Золотухинском и Советском районахновыми музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами на сумму более 25 млн. рублей. Обеспеченность библиотеками - 100% от нормативной потребности. Обеспеченность КДУ – 100,5 % | Обеспеченность учреждениями культуры (учреждений на 100 тыс. человек населения) – 133,0 в 2030 году |  |  |  | 114,4 |  | - 19,0 п.п. |  |
| 5.5.1.10. | развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году 399 человек прошли обучение в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по 15 программам | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, - не менее 2,4 тыс. человек к 2030 году | 0,399 |  |  | 0,399 |  | - |  |
| 5.5.1.11. | поддержка одаренных детей | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022-2023 уч.г. для обучающихся ДШИ проведено 12 областных конкурсов, 1 Всероссийский фестиваль «Молодые таланты и звезды России», 2 Международных проекта: Гран-при «Золотые таланты», «Золотые таланты ПЛЮС», Международный пленэр для одаренных детей «Мастер-класс», 4 региональных этапа Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, в том числе, региональный этап международных детских инклюзивных игр. Общее количество творческих мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся ДШИ Курской области, около 3 000. Количество детей, принявших в них участие, – более 8 000 чел. Ежегодно одаренные дети получают именные стипендии и премии Губернатора Курской области, на традиционной встрече Губернатора Курской области с одаренными детьми вручаются ценные подарки преподавателям, подготовившим одаренных детей, и памятные дипломы стипендиатам и премиантам. На эти цели выделяется более 5 миллионов рублей ежегодно | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – не менее 10% в 2030 году; Количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом) – не менее 60 | 8,7 25 |  |  | 8,9 15 |  | + 0,2 п.п. - 10 | Выпол-нение показа-теля состав-ляет 60%, т.к. Мин-культуры РФ сокраще-на квота для региона |
| 5.5.1.12. | адаптация инфраструктуры культурных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» приобретено оборудование для инвалидов (лестничный гусеничный подъемник, тактильные таблички со шрифтом Брайля). Установлены пандусы в ОБУК «Курский областной краеведческий музей», филиалах музея: Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта», историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта», проводится выставка «История в твоих руках»для посетителей музея со слабым зрением, размещены тактильные таблички со шрифтом Брайля, установлен лестничный гусеничный подъемник. ОБУК «Курский государственный областной музей археологии»: 2 стенда при входе в музей со шрифтом Брайля, кнопки вызова для маломобильных групп населения, сайт музея адаптирован для слабовидящих граждан «Цифровое решение распознание азбуки Брайля», тактильный экран для слабовидящих, Цифровая платформа «Артефакт» адаптирована для слабовидящих граждан. На входной двери МУК «Железногорский краеведческий музей» размещена табличка с графиком работы музея со шрифтом Брайля. Зданий (помещений) доступных для лиц с нарушениями: зрения - 113, слуха - 1, опорно-двигательного аппарата - 189; 15 библиотек имеют специализированное оборудование. МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» ежегодно закупает для незрячих и слабовидящих пользователей специальные издания, представленные на различных видах носителей. Специальный фонд составляет 2576 экземпляров. В МБУК ДСЦД «Ассоль» и ЦД «Мир», «Родина», «Спутник» установлены комплекты тифлокомментирования | Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений культуры. 73% учреждений адаптированы для посещения лицами с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.13. | формирование общественного сознания в духе уважения к культурным и историческим ценностям | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУК «Курской картинной галереей им. А.А. Дейнеки» организовано 35 выставок. ОБУК «Курским государственным областным музеем археологии» организовано 3 квеста: «Путешествие по старому городу Курску», «Глаголица», «Смутное время в Курском крае»; организовано 7 лекций: «Курская крепость», «История Курского края с каменного по XVII век», автобусная экскурсия на Липинское городище, «Куряне в Русской Америке». ОБУК «Курский областной краеведческий музей» проводятся лекции, мастер-классы, формирующие общественное сознание в духе уважения к культурным и историческим ценностям. Проведено мероприятий – 1312, количество участников - 152073 чел. Центр историко-культурного наследия г. Курска является единственным в городе учреждением, которое проводит тематические краеведческие интеллектуально-познавательные интернет-игры. В 2023 году состоялась интернет-игра «Правда на русской сцене. М.С. Щепкин». Центром разработаны и проведены: краеведческая игра «Страницы истории театра», интеллектуально-познавательная игра «Морской бой», краеведческие квесты «По следам истории», «Огненная дуга», «Вспомним всех поименно», «Живые, помните о нас!», «Лето на Театральной», «Новогодняя тропа. Красный лес», экскурсия-квест «Аты-баты, шли солдаты!», интерактивная экскурсия-квест «Не властно над памятью время», краеведческая маршрутная игра «Курские перекрестки истории». Проведено 24 краеведческих интеллектуально-познавательных игры, в которых приняло участие 913 человек. Центром разработаны и реализуются проекты «Легенды старого дома» и «История одного памятника». В рамках празднования 80-летия победы в Курской битве разработан и реализован проект «100 дней тишины», рассказывающий о событиях на советско-германском фронте в районе Курска с 27 марта 1943 года, подготовлена тематическая выставка «Куряне – герои Курской битвы», разработана экскурсия «Здесь разгибалась Курская дуга» с посещением мест боев на северном фасе Курской дуги и нового мемориала «Курская битва». Проведено 39 экскурсий, в которых приняло участие 709 человек. Проведен марафон экскурсий «Бессмертен тот, Отечество кто спас» на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, приняли участие более 300 человек | Уровень общероссийской гражданской идентичности – не менее 80% к 2030 году |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.1.14. | увековечение памяти выдающихся земляков | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области осуществляют деятельность музеи имени Н.В. Плевицкой, Г.В. Свиридова, В.М. Клыкова, А.П. Гайдара, литературно-мемориальный музей Н. Асеева, дом-музей писателя-фронтовика К.Д. Воробьева, музей «Усадьба А.А.Фета». Проведено мероприятий - 738; количество участников - 26780 чел. В названиях 9 муниципальных библиотек г. Курска увековечены имена выдающихся ученых и писателей, среди них: Ф.А. Семенов, А.П. Гайдар, К.Д. Воробьев, Н.Ю. Корнеев, Е.И. Носов, Е.И. Полянский, А.А. Фет, П.А. Михин, Е.А. Благинина. В рамках проекта «Мы с именем его живем, мы именем его гордимся» в библиотеках созданы и действуют Гайдаровский зал, Зал памяти Константина Воробьева, Зал памяти и славы курских писателей-фронтовиков, Зал Славы писателя-фронтовика П.А. Михина. В модельной библиотеке № 2 имени Е.И. Носова представлена мемориальная экспозиция, рассказывающая о фронтовой судьбе и писательском пути известного курянина. В 2023 году библиотеке-филиалу № 1 присвоено имя Е.А. Благининой, представлена экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта, МБУК «Концертно-творческий центр «Звездный» переименован в «Концертно-творческий центр им. М.С.Щепкина», выставочному залу присвоено имя К.Малевича | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживавших на территории Курской области и внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.15. | осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи (в том числе на базе музеев, культурных центров, клубных учреждений, библиотек) | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Осуществлена просветительская, патриотическая и военно-патриотическая работа среди молодежи на базе музеев, культурных центров, клубных учреждений, библиотек. Проводятся информационные мероприятия проекта «Памятные даты военной истории России». Совместно с киностудией «Союзмультфильм» состоялся детский конкурс сценариев короткометражных мультфильмов для анимационного киноальманаха «80 лет Курской битве», был создан мультфильм «Оловянный солдатик». ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» было проведено 447 мероприятий. ОБУК «Курский государственный музей археологии» проведено 6 мероприятий. В выставочном центре «Курск – Город воинской славы» МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» проведены выставки: к 80-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков - «Курск освобожденный: непридуманные истории»; «Прошли войну и воспитали нас», посвященная Году педагога и наставника; в рамках всероссийского фотопроекта «Жены героев»; онлайн-выставка Музея Победы к 80-летию победы в Курской битве «Закат Цитадели»; «Герои Курска и Донбасса», посвященная воссоединению Новороссии с Россией; «Куряне - герои Курской битвы», посвященная 80-летию победы в Курской битве; выставка моделей военной техники и миниатюры «Триумф масштаба – 2023»; «Куряне - Герои Российской Федерации»; передвижная выставка «Без срока давности»; «Туполев. 135 лет высоте». Выставки посетили более 6000 школьников и студентов. Проведены интерактивные игры «Солдаты, в путь!», «Аты-баты, шли солдаты», «Шаг в историю», в которых приняли участие более 1200 человек. Ко Дню города подготовлена тематическая выставка «Лики старых улиц». Библиотеками г. Курска реализован ряд литературно-патриотических акций, встреч и программ, посвященных важным событиям из истории страны, знакомству с достижениями выдающихся Героев Отечества, деятелей науки и культуры, прославивших Россию, организован ряд тематических активностей, таких как встречи с историками и краеведами, медиалектории, просветительские акции, литературно-патриотические акции и тематические книжно-иллюстративные экспозиции | Воспитание гармоничной развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в культурную жизнь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.1. | развитие информационных ресурсов учреждений культуры и их интеграция в общероссийские и мировые базы данных | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В сфере культуры и искусства отмечается стабильный рост в развитии системы информационного обслуживания. Все актуальнее становиться роль библиотек, музеев и др. учреждений культуры как информационных провайдеров, активно занимающихся сбором информации, оформлением ее в виде информационного продукта и предоставлением клиентам в качестве услуг по каналам Интернет. ОБУК «Курской картинной галереей им. А.А. Дейнеки» и филиалы, ОБУК «Курским государственным областным музеем археологии» и филиалы, ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и филиалы имеют доступ к сети Интернет, Цифровой платформе «Артефакт», Государственному каталогу музейного фонда РФ, PRO.Культура.РФ, а также имеют страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и каналы в мессенджере Телеграм. Собственный сайт или интернет-страницу имеют 80 библиотек | Повышение доступности информационных ресурсов учреждений культуры для населения. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2030 году не менее чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом |  |  |  | 1 009 858 ед. обраще-ний |  | - |  |
| 5.5.2.2. | организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Учреждения культуры имеют личные кабинеты на федеральном портале и размещают на нем как анонсы предстоящих мероприятий, так и их онлайн-трансляции в случае технической и творческой необходимости | Повышение доступности услуг учреждений культуры для населения. Осуществлено 5 трансляций мероприятий сферы культуры региона, которые посмотрело более 7 млн. пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.3. | развитие онлайн-продаж и безналичной оплаты в учреждениях культуры | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляются продажа билетов через онлайн кассы в учреждениях культуры и искусства. ОБУК «Курский государственный областной музей археологии» осуществляет реализацию электронных билетов посредством АИС «Культурный регион» информационного портала «Соловьиный край». ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» осуществляет продажу билетов через онлайн-кассу. ОБУК «Курским областным краеведческим музеем» и его филиалами используется система онлайн продаж через портал Соловьиный край. По «Пушкинской карте» было приобретено 32 690 билетов в музеи. ОБУК «Дирекция по кинопоказу и проведению культурно-массовых мероприятий» использует систему «QuickTickets» с возможностью осуществления оформления электронных билетов, в том числе по «Пушкинской карте». Онлайн-продажа билетов на мероприятия доступна в 33 библиотеках. В г. Курске в 2023 году электронное бронирование и продажа билетов осуществляется в 10 учреждениях, в т.ч. шести центрах досуга, МБУК «КТЦ им. М.С.Щепкина», МБУК «Централизованная система библиотек города Курска», ГКЦ «Лира», «Центр народного творчества «Русь», в том числе через культурно-туристический портал Курской области «Соловьиный край» | Повышение доступности услуг учреждений культуры для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.4. | распространение и популяризация тематических пакетных билетных продуктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по популяризации тематических пакетных билетных продуктов культурных учреждений Курской области. Курская государственная филармония имеет практику продаж сезонных концертных абонементов | Увеличение числа посещений организаций культуры |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.2.5. | повышение грамотности в области цифровых технологий, методик продвижения культурных мероприятий и особенностей современной аудитории среди руководителей и сотрудников учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена стажировка сотрудников МУК «Железногорский краеведческий музей» в рамках грантового конкурса «Лучшая практика» культурной платформы АРТ-ОКНО в г. Екатеринбурге – 1 чел., курсы по дополнительной профессиональной программе РЭМ (г. Санкт-Петербург) – 3 чел., онлайн-обучение в школе графического дизайна 2D (г. Курск) – 2 чел. Компьютеризировано 627 библиотек, подключено к сети Интернет - 616 ед., в т.ч. широкополосный Интернет - 217 ед. | Перевод отрасли на инновационный путь развития, широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры. Повышение качества государственного управления в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.6. | создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и образования в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Минкультуры России поддержало заявки от региона на создание в 2024 году виртуальных концертных залов во Льгове, Дмитриеве и Курчатове. Из федерального бюджета будет направлено 3 млн. рублей. Один зал действует на базе Курской государственной филармонии | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) – не менее 10 в 2030 году |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 5.5.2.7. | разработка и реализация проектов в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» было реализовано 2 проекта и 16 выставок. ОБУК «Курский государственный областной музей археологии» запустил работу мультимедиа-гида по выставке «Археология Курского края» на базе цифровой платформы «Артефакт» в рамках национального проекта «Культура». В ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и его филиалах было закуплено: двухсторонний мобильный стенд, система подвески картин, музейные витрины, комплект музейно-выставочного ограждения, планетарный сканер, система музейного освещения, VR-очки с контентом, мультимедийное и проекционное оборудование, интерактивные тиры, тактильные экспонаты. Централизованной системой библиотек реализовано более 40 социально-значимых и культурно-просветительских проектов. Центром народного творчества «Русь» реализованы: «Русь мастеровая»; международный фольклорный фестиваль «Самоцветы»; «Территория мам» и др. Концертно-творческим центром им. М.С.Щепкина: международный пленэр художников «Курск - соловьиного края столица», городской Арт-проект «Курск - глазами молодых художников», «Маленький маэстро», «Субботний вечер» и др. Центром историко-культурного наследия города Курска: «Курские каникулы»; «Лики старых улиц»; «Легенды старого дома»; «Курские хроники». В г. Железногорске 3 социальные инициативы были реализованы в библиотеках в 2023 году благодаря поддержке компании Металлоинвест («Смарт-школа «Мир в один клик», «Это ПРОгород», «АНТИПЛАС-ТИКУМ» | Создание условий для сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Создание благоприятных условий для доступа населения к информации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.1. | создание регионального цифрового интерактивно-образовательного ресурса «Край родной, навек любимый» | - | 2021-2022 годы | Министерство образования Курской области, Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Проводится содержательное наполнение ресурса, разрабатываются формы активности обучающихся | Региональный цифровой интерактивно-образовательный ресурс функционирует |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.2. | совершенствование библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к государственным услугам в электронном виде; модернизация библиотек, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий, формирование единого цифрового библиотечно-информационного пространства; обеспечение интеграции библиотек в информационные системы регионального и федерального уровней | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы 11 модельных библиотек, из них 2 за счет средств федерального бюджета (25 млн. рублей). В число победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2024 году вошли 2 библиотеки Курской области: Межпоселенческая библиотека Конышевского района и Центральная городская детская библиотека города Курска. На модернизацию учреждений будет выделено 30 млн. рублей. Доля модельных библиотек - 39,5%; подключенных к интернет - 100% | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области – не менее 40% в 2030 году. Доля публичных библиотек, подключенных в сети «Интернет», в общем количестве библиотек области, - не менее 100% в 2024 году | 35 99 |  |  | 39,5 100 |  | + 4,5 п.п. + 1 п.п. |  |
| 5.5.3.3. | повышение доступности культурных услуг для жителей, в том числе через развитие внестационарных и дистанционных форм культурного обслуживания |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Учреждения культуры развивают внестационарные формы работы. Функционируют 504 пункта внестационарного обслуживания, количество пользователей, обслуженных во внестационарных условиях - 23928 чел., проведено во внестационарном режиме 27761 мероприятие. Зарегистрировано 19608 удаленных пользователей. Большой востребованностью пользуется услуга «Книги на дом», в рамках которой по запросу пользователей сотрудники библиотеки и волонтеры доставляют книги на дом. Муниципальные центры досуга проводят бесплатные кинопоказы и мероприятия на открытых площадках. Концертно-творческий центр им. М.С. Щепкина, центр народного творчества «Русь», городской культурный центр «Лира» оказывают услуги по показу концертов и спектаклей вне стационара и в онлайн-формате в сети Интернет | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – не менее 100% в 2030 году |  |  |  | 96,8 |  | - 3,2 п.п. |  |
| 5.5.3.4. | создание инфраструктуры доступа населения к музейным предметам за счет использования интерактивных, мультимедийных, коммуникативных технологий | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Все областные музеи, подведомственные Министерству культуры Курской области, имеют сайты в сети «Интернет». В ОБУК «Курском областном краеведческом музее» и его филиалах проводятся экскурсии с интерактивными элементами; ОБУК «Курский государственный областной музей археологии» и ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» проводят виртуальные выставки | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области, - не менее 100% |  |  |  | 100 |  | - |  |
| 5.5.4. | Укрепление и развитие профессионального искусства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.1. | обеспечение эффективной работы государственных театрально-концертных организаций | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Действуют три театрально-концертных организации. Курской филармонией в 2023 году дано более 800 концертов, на которых побывали 215 тыс. зрителей (+68% к 2022 г.), театрами показано 673 спектакля, на которых присутствовали 295 тыс. зрителей (+32% к уровню 2022 г.) | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2019 года выросло не менее чем в 3 раза |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.2. | обеспечение грантовой поддержки творческих проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Интерактивная шоу-программа ОБУК «Курский государственный областной музей археологии» «Городище» стала победителем грантового конкурса «АРТ-ОКНО» и была реализована при поддержке фонда «Искусство, наука и спорт». В 2023 году 18 проектов признаны победителями грантовых конкурсов (ПФКИ, РДДМ «Движение первых», Росмолодежь, Православная инициатива), из них 2 проекта победители гранта Губернатора Курской области на развитие гражданского общества в 2023 году на сумму 992,0 тыс. рублей | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентирован-ным некоммер-ческим организа-циям на предо-ставление услуг, в общем объеме средств, преду-смотренных на реализацию мероприятий – не менее 0,1% |  | 0,1 |  | 0,02 |  | - 0,08 п.п. | В связи с отсутствием финансирования на данное мероприятие |
| 5.5.4.3. | развитие и совершенствование системы подготовки кадров культуры |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства работниками, имеющими профильное образование В 2023 году 399 человек прошли обучение в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по 15 программам | Повышение качества услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.4. | использование возможностей ресурсов сети Интернет как эффективного канала популяризации профессионального искусства и информирования населения о деятельности учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях популяризации профессионального искусства и информирования населения о деятельности учреждений культуры используются возможности ресурсов сети Интернет как эффективного канала. Активно ведется сотрудничество с каналом PRO.Культура, порталом «Соловьиный край», где размещаются материалы об учреждениях культуры Курской области. Имеют собственный Интернет-сайт или страницу в Интернете 80 библиотек Централизованная система библиотек г. Курска признана победителем Всероссийского конкурса групп (сообществ) социальной сети ВКонтакте организаций образования, социального обслуживания и культуры «Лучшая группа (сообщество) ВКонтакте в 2023 году» в номинации «Лучшая группа (сообщество) ВКонтакте библиотеки и библиотечной системы России - 2023» | Опубликование информации о деятельности учреждений культуры в сети Интернет на постоянной основе. Создан культурно-туристический портал «Соловьиный край», в который также интегрированы все учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5. | Укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5.1. | сохранение и развитие традиционных ремесел и народного художественного творчества | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. Работает восемь Домов ремесел, 4 центра традиционных ремесел, выставочный зал «Курские промыслы и ремесла», двадцать восемь мастеров декоративно-прикладного творчества региона имеют звание «Народный мастер России», учреждена премия Губернатора «За сохранение традиций». В областном Дворце культуры состоялось открытие тематической выставки «Кожлянская игрушка. Виды. Формы. Символы». 60 старинных и современных кожлянок в одном месте собрала тематическая выставка. В Курском парке железнодорожников состоялся I межрегиональный фестиваль событийного туризма «Кожлянская игрушка встречает друзей». Проект Курского областного Дома народного творчества выиграл Губернаторский грант. В парке Железнодорожников состоялся VI Межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастера в соловьином крае». В м. Свобода Золотухинского района Курской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Мастеровой проспект». В течение года в рамках реализации Межрегионального проекта «Культура - 365» на базе этнокультурного центра «Парк мельниц — культура 365» прошло 50 мастер-классов по современным и традиционным видам ДПИ | Ежегодное количество грантов некоммерческим организациям на развитие традиционных ремесел и народного художественного творчества – не менее 3 |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.5.5.2. | обеспечение сохранения и развития культурного наследия региона | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено предоставление полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; повышение доступности объектов культурного наследия. Проведены мероприятия, посвященные 150-летию С.В. Рахманинова, 200-летию А.Н. Островского, фестиваль «Джазовая провинция», областной конкурс молодых исполнителей «Курская мозаика», новая «Курская мозаика. Голоса приграничья». Проведены значимые выставочные мероприятия: выставка «Вечный огонь», планшетная выставка «Обыкновенный нацизм» и др. Организовано 10 событийных мероприятий на территории музея «Усадьба А.А. Фета». Фестиваль «КурскКнигоФест» собрал 6000 участников. В г. Железногорске прошел фестиваль «Трансформация. Горизонт в будущее». Около 3000 железногорцев были задействованы в творческих лабораториях, конкурсах, подготовке мастер-классов. В Железногорске завершился предпоказ Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST «Касание души» | Количество проведенных масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом) – не менее 10 к 2030 году | 4 |  |  | 4 |  | - |  |
| 5.5.5.3. | обеспечение грантовой поддержки проектов муниципальных образований в сфере сельской культуры, развития любительских творческих коллективов и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено сохранение высокого уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг, а также обеспечение грантовой поддержки проектов муниципальных образова-ний в сфере сельской культуры, развития любительских творческих коллективов и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства. Для муниципальных образований учрежден грант Губернатора Курской области в сумме 425 тыс. рублей, направленный на реализацию проектов по развитию сельской культуры. В 2023 году предоставлено два гранта (получатели - проекты Солнцевского и Курского районов) | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, - не менее 30 ед. в 2030 году; количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности, - не менее 3 ежегодно | 2 |  |  | 2 |  | - |  |
| Задача 5.6. Поддержка и развитие сферы туризма, сохранение объектов историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Сохранение культурного наследия, реконструкция и развитие объектов показа, обеспечение надлежащей инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.1. | охрана объектов историко-культурного наследия и прилегающих ландшафтов от застройки | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципальные программы | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжалась работа по охране объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией объектов культурного наследия. На территории области находится 4328 объектов культурного наследия, из них: федерального значения – 214, регионального значения – 1135, местного (муниципального) значения – 51, выявленных объектов культурного наследия – 2928 | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.2. | обеспечение публичности информации при реализации строительных проектов, проведение региональных референдумов | - | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В г. Курске в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года проведено ежегодное рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов, в соответствии с которыми будут благоустраиваться общественные территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2019 годы» в 2023 году. В народном голосовании приняли участие 44 855 жителей города Курска. В г. Железногорске в 2023 году проведено онлайн голосование по дизайн-проектам благоустройства общественных территорий города Железногорска. В голосование приняло участие 12 108 горожан | Обеспечен учет мнения жителей Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.3. | сохранение и охрана исторических природных ландшафтов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В границах МО «Город Курск» создана особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк «Парк Соловьиная роща». Утверждена охранная зона природного парка «Парк Соловьиная роща». Проводятся мероприятия для разработки мастер-плана территории, которую город планирует развивать как туристическо-рекреационный кластер. Рассматривается территория вдоль части сети велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо», включающая территорию точек притяжения, мест локализации качественных рекреационных и общественных пространств, обеспечивающих создание конкурентоспособного туристичес-кого продукта. Территория, на которую предлагается разработать мастер-план, проходит от ул. К. Маркса по ул. Прогонная, вдоль границы ур. Знаменская Роща, по ул. Тропинка до проспекта Победы. Мастер-план территории планируется выполнить с увязкой и определением границ территорий 7 общественных пространств с учетом 3 сценариев развития: «История»; «Отдых»; «Спорт» | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.4. | возрождение старинных особняков и памятников архитектуры |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На постоянной основе проводится согласование и выдача разрешительной документации в соответствии со ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение историко-культурного потенциала региона |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.5. | формирование приоритетов по реставрации объектов культурного наследия, улучшению их технического состояния и возвращению в культурный оборот |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Сформирован перечень приоритетных объектов культурного наследия для реставрации |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.6. | реставрация объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Выданы разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в отношении 66 объектов. ОБУК «Курским областным краеведческим музеем» проводилась реставрация братских могил и памятников располагающихся на территории Поныровского района: «Героям-сапёрам», «Героям-артиллеристам», братская могила 2613 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками на привокзальной площади ж/д ст. Поныри; текущий ремонт помещений Архиерейского дома | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.1.7. | проведение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Собственникам (законным владельцам) в 2023 году выдано 213 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия | Обеспечено ежегодное проведение мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.8. | развитие музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., развитие военно-исторических и тематических музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях формировании исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и патриотическом воспитании населения, функционируют Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, музей партизанской славы «Большой Дуб» в Железногорском районе, историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта», историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта» и военно-исторический музей «Юные защитники Родины». Выставочный центр «Курск – Город воинской славы» является партнером Музея Победы и участником Международного проекта «Территория Победы». В Москве на базе Музея Победы состоялась конференция «Патриотический туризм 2023». Сотрудники Центра историко-культурного наследия г. Курска принимали участие в лекциях Открытого культурно-образовательного форума «Победа», в работе I съезда Всероссийской Ассоциации патриотического туризма. В рамках сотрудничества с музеем Победы Центр историко-культурного наследия г. Курска на протяжении нескольких лет принимает участие в акции «День фронтовой собаки», в онлайн-флешмобе «Цвета российского флага». На официальном сайте Центра размещены мультимедийный фотодокументальный выставочный проект «Сталинград 1942-1943. Символ мужества и героизма», посвященный 80-летию окончания Сталинградской битвы, и тематическая онлайн-выставка «Закат Цитадели», посвященная 80-летию Музея Победы | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла к 2030 году до 0,45 посещений. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры | 0,439 |  |  | 0,439 |  | - |  |
| 5.6.1.9. | охрана и реконструкция памятников и мемориальных комплексов, отражающих события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Открыта первая очередь мемориального комплекса «Курская битва», который увековечил подвиг советского народа в одном из решающих сражений не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, являющихся воинскими захоронениями, в 2023 году завершена работа по разработке и утверждению границ и режимов использования территорий всех 463 объектов культурного наследия, являющихся воинскими захоронениями. Проводится работа по размещению информации о воинских захоронениях, памятниках защитникам Отечества и иных мемориальных объектах военной истории России на платформе сайта «Местопамяти.РФ» | Поддержание состояния памятников и мемориальных комплексов в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.10. | развитие краеведческих музеев, формирование музеев экологической направленности | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе сохраняются и развиваются краеведческие музеи. ОБУК «Курский областной краеведческий музей», в составе которого работают 33 филиала, а также муниципальный «Железногорский краеведческий музей». В рамках федерального проекта «Культурная среда» приобретено здание для размещения экспозиционного корпуса Курского областного краеведческого музея за счет средств областного бюджета в объеме 296,7 млн. рублей. Показатель «Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год» выполнен На территории г. Железногорска функционирует МУК «Железногор-ский краеведческий музей». Количество посетителей музея за 2023 год -18 004 человека | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла к 2030 году до 0,45 посещений. |  | 0,439 |  | 0,439 |  | - |  |
| 5.6.1.11. | развитие и расширение тематических музеев |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе развиваются тематические музеи: это музеи имени Н.В. Плевицкой, Г.В. Свиридова, В.М. Клыкова, А.П. Гайдара, литературно-мемориальный музей Н. Асеева, дом-музей писателя-фронтовика К.Д. Воробьева, музей «Усадьба А.А.Фета», историко-культурный центр «Коренная пустынь». В г. Железногорске функционирует Музей истории и трудовой славы Михайловского ГОКа. С 2021 года посещение музея вошло в один из пунктов посещения в рамках развития промышленного туризма в Курской области. Также работает музей природы МОУДО «ЦДТ» | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений | 0,439 |  |  | 0,439 |  | - |  |
| 5.6.1.12. | развитие археологических музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области действует ОБУК «Курский государственный музей археологии» и филиал «Историко-этнографический музей». В 2023 году продолжила работу Гочевская археологическая экспедиция. Сотрудниками Курского государственного музея археологии проведены раскопки цитадели городища «Царский Дворец» | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  | 0,439 |  | 0,439 |  | - |  |
| 5.6.1.13. | поддержка историко-этнографических музеев |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется В Беловском районе сохраняется и развивается историко-этнографический музей. Кроме того, элементы этнографии содержатся в ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и его филиалах, Историко-этнографическом музее – филиале ОБУК «Курский государственный музей археологии», в МУК «Железногорский краеведческий музей» | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений | 0,439 |  |  | 0,439 |  | - |  |
| 5.6.1.14. | охрана музеев-усадеб, развитие литературных музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечивается развитие и охрана музеев-усадеб, литературных музеев (музея К. Воробьёва, Литературного музея в Курске, музея-усадьбы А.А. Фета, мемориального музея А.П. Гайдара в г. Льгове, литературно-мемориального музея Н. Асеева в г. Льгове) | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  | 0,439 |  | 0,439 |  | - |  |
| 5.6.1.15. | обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране, в том числе разработка и утверждение проектов зон охраны | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в Минкультуры России прошли согласование 5 проектов объединенных зон охраны памятников истории и культуры, расположенных на территории исторической части города Курска: 1) исторической части города Курска по улице Дзержинского; 2) на территории города Обоянь Курской области; 3) на территории города Суджа Курской области; 4) на территории Мемориала «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 1983 г., и Никитского кладбища в городе Курске; 5) на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Нелидовых», XIX в., в деревне 1-я Моква Курского района Курской области | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.16. | Установление границ территорий объектов культурного наследия (памятников археологии, истории и культуры) | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2023-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году границы территории в отношении 188 объектов | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.17. | Установление зон охраны, объединенных зон охраны объектов культурного наследия | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2023-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году на 77 объектов установлены зоны охраны | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.18. | Включение населенных пунктов в перечень исторических поселений | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2023-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Впервые получили статус исторического поселения два муниципальных образования Курской области - местечко Свобода Золотухинского района и поселок Медвенка | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Проведение туристического зонирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1. | выделение территории с развитой транспортной инфраструктурой, объединяющей туристские потоки по целям: паломнического, патриотического и делового туризма (Курск – м. Свобода (Коренная пустынь) |  | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Золотухинского района сформирована туристическая зона, объединяющая в себе несколько направлений туризма: паломнического (религиозного), основным объектом посещения которой является Монастырь Курская Коренная Рождества пресвятой Богородицы мужская пустынь в м.Свобода; патриотического (мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» в м.Свобода), делового (выставочный центр «Курская Коренская Ярмарка» в м.Свобода), культурно-познавательного (музей «Усадьба А.А.Фета» в д. 1-я Воробьевка) | Создана туристическая зона паломнического, патриотического и делового туризма. Выделена зона, объединяющая паломнический, патриотический и деловой туризм |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 5.6.2.2. | выделение зоны, имеющей преимущественно природно-ландшафтное и историческое значение, вдоль реки Сейм |  | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы | Создана природно-ландшафтная и историческая зона |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.2.3. | выделение зоны патриотического туризма, расположенной по Северному фасу Курской Дуги | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по созданию на территории Поныровского района Мемориального комплекса «Курская битва». 23 августа 2023 года состоялось торжественное открытие первой очереди Мемориального комплекса. На церемонии присутствовали Президент России В.В. Путин. Торжественное открытие второй очереди Мемориального комплекса планируется приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 2025 года | Создан историко-культурный мемориальный комплекс «Курская битва» |  |  |  | Выпол-нен первый этап |  | - |  |
| 5.6.2.4. | выделение зоны этнокультурного туризма и соответствующей инфраструктуры на базе объекта культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы», первая половина XVIII– начало XX вв. (в с. Красниково Пристенского района) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Правительством Курской области продолжается работа по развитию инфраструктуры туристического кластера «Парк мельниц» в Пристенском районе. Территория кластера будет разделена на несколько тематических зон: – этнографическая зона, состоящая из 4 улиц с размещенными 17 подворьями; – прогулочная и пляжная зона будет включать в себя аллею ветряных мельниц, пешеходный маршрут протяженностью 4,5-5 км, лодочную станцию, беседку на воде, смотровые площадки, пляжную зону и др.; – гостевая зона включит в себя въездную зону с охраной, парковкой, планируется строительство средств размещения (гостиница, гостевые домики, кемпинги и глэмпинги); – храмовый комплекс – Храм Преображения Господня, открытый в сентябре 2021 года; – историческая зона включает в себя объект культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы» первая половина XVIII – начало XX вв.» | Создан туристический кластер на базе объекта культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы», первая половина XVIII – начало XX вв. |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.3. | Поддержка и продвижение региональных туристических брендов, усиление региональной туристической идентичности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1. | создание имиджевой видеопродукции о достопримечательнос-тях Курской области, размещение ее в сети Интернет | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях продвижения регионального туристического продукта на внутреннем туристском рынке подписано соглашение с Акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» об информационном взаимодействии, в рамках которого в период с 21 ноября 2022 года по 31 декабря 2024 года будут организованы публичные трансляции в поездах дальнего следования по поездным ТВ-системам и на локальной информационно-развлекательной системе «Попутчик» аудиовизуального контента о туристических достопримечательностях Соловьиного края. В 2023 году на официальной странице Центра историко-культурного наследия г. Курска в социальной сети ВКонтакте реализуются онлайн-проекты «#ПроДень_в_истории», «Курский mix», «Архитектурные параллели», «Курские храмы», «Необычный ракурс», «Интересное в деталях», «Курский стрит-арт», «Историческая память. Культурное наследие», «Кадр истории», «Через увеличительное стекло» и др. Проекты рассказывают об уникальном историко-культурном наследии города, с их помощью туристы узнают о достопримечательностях. Число просмотров - более 20000 | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.2. | разработка и печать билбордов и постеров о культурном и природном наследии Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Отдельными муниципальными образованиями обеспечено изготовление печатной продукции, популяризирующей культурное наследие региона. Туристско-информационным центром Курской области был продолжен выпуск туристического путеводителя по Курской области, а также путеводителя «Православные маршруты по Курской области» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.3. | поддержка и совершенствование многоязычного туристского портала, интегрированного с крупнейшими социальными сетями | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В сети Интернет действует сайт туристско-информационного центра Курской области (www.gokursk.ru). На сайте предоставлена развернутая и структурированная информация о туристских возможностях области, о турпредприятиях, гостиницах, санаториях, музеях, театрах; описаны наиболее интересные достопримечательности г. Курска, ежедневно обновляется событийный календарь. На сайте реализована возможность интеграции ресурса с крупнейшими социальными сетями | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.4. | поддержка организации и проведения рекламных туров для туроператоров и туристской прессы России и стран ближнего и дальнего зарубежья |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в рамках запуска рельсового автобуса (РА-2) по маршруту Воронеж 1 – Курск – Воронеж 1, Туристско-информационный центр Курской области провел для представителей СМИ и администрации г. Воронежа обзорную экскурсию по г. Курску. ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области» принял участие в организации и проведении блог-тура «История Победы» федерального проекта «Блог-туры «Путешествуем по России» (с 19 по 24 августа 2022 года) | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.5. | участие Курской области в международных, всероссийских и межрегиональных выставках и форумах туристской направленности (в т.ч. «Интурмаркет», MITT, «Отдых») | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С 13 по 18 марта 2023 года Курская область приняла участие в двух крупных туристических форумах в г. Москве. Это выставки «Интурмаркет» и Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белгородской, Псковской, Запорожской областями, а также Республиками Ингушетия и Дагестан. В период с 8 по 12 июня 2023 года регион принял участие в работе Российского туристического форума «Путешествуй!». Стенд региона посетило около 10 тыс. человек. 2 ноября на площадке Культурного центра ГлавУпДК при МИД России прошла презентация экономического, инвестиционного, туристического потенциала Курской области для 50 представителей дипломатического корпуса дружественных России стран. С 4 ноября 2023 года Курская область принимает участие в работе в Международной выставке-форуме «Россия» с экспозицией «Соловьи и железо». Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Центр историко-культурного наследия города Курска принял участие в полуфинале и финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2023», беговая экскурсия «Мы этой памяти верны» заняла 3 место в номинации «Лучший маршрут молодежного туризма» | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4. | Развитие военно-исторического туризма (продвижение и развитие экскурсионных маршрутов, посвященных событиям Великой Отечественной войны) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Министерством экономического развития Российской Федерации присвоен статус «Национальный туристический маршрут» экскурсионной программе «Соловьи и железо». Уникальный маршрут «Соловьи и железо» сочетает в себе несколько тематических направлений: военно-патриотическое, этнографическое, промышленное и православное, помогающих туристам открыть для себя Курскую область в новом ракурсе. В число ключевых объектов показа входят Мемориальный комплекс «Курская битва» и историко-мемориальный комплекс, посвященный подвигу солдат и железнодорожников во время Великой Отечественной войны, расположенные в пос.Поныри. Центром историко-культурного наследия г. Курска разработаны и проводятся экскурсии в рамках военно-исторического туризма: пешеходная экскурсия «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений» по Мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; «Рубежи обороны» - по местам обороны города Курска бойцами народного ополчения осенью 1941 года; пешеходная тематическая экскурсия по историческому центру города «Всегда на страже». Разработана и проводится троллейбусная экскурсия «Курск – Город воинской славы»; пешеходная экскурсия «Ратные и трудовые подвиги курских железнодорожников». Сотрудники Центра проводят экскурсии по местам боев на северном и южном фасах Курской битвы. По итогам Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2023» беговая экскурсия «Мы этой памяти верны» заняла 3 место в номинации «Лучший маршрут молодежного туризма». Всего за 2023 год проведено 85 тематических экскурсий, в которых приняло участие свыше 2000 человек | Обеспечение военно-патриотического воспитания населения, в том числе молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5. | Развитие культурно-познавательного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5.1. | включение архитектурных ансамблей в туристический оборот | Муници-пальные программы | 2021-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Центром историко-культурного наследия г. Курска разработано и проводится более 20 тематических экскурсий в рамках культурно-познавательного туризма. Уникальный проект Центра «Лики старых улиц» - это цикл пешеходных экскурсий по старинным улицам города. Разработаны и пользуются большим спросом: обзорная автобусная/автомобильная экскурсия по городу «Курск – древний и вечно молодой», «Музыкальная колыбель Свиридова», пешеходная экскурсия «Знаменитые куряне в городской скульптуре Курска», цикл тематических пешеходных экскурсий «Православные святыни Курска», «Архитектурные жемчужины Курска». Большой популярностью пользуются интерактивные экскурсии-квесты: по исторической части города «По следам истории», «Александр Невский: код успеха», «Шаги», «Следы истории», «Загадки города К», «Вдоль по Сергиевской да с переулочками», «Новогодняя тропа» и другие. Разработана и проводится пешеходная тематическая экскурсия «Курский след Казимира Малевича» с посещением римско-католического храма в честь Успения Божией Матери. «Женские судьбы в истории Курска: знаменитые курянки» - пешеходная экскурсия по исторической части города и рассказ о женщинах, внесших заметный след в историю и развитие Курска. Разработаны и проводятся автобусные загородные экскурсии: «Райский уголок на Курской земле» (экскурсия в село Воробьевка Золотухинского района), «Русский жаворонок» (поездка в село Винниково Курского района), «В гости к композитору» (экскурсия на родину Георгия Васильевича Свиридова),«На родину М.С. Щепкина», «Малый город России, древний славный наш Льгов» (автобусная экскурсия в город Льгов), «Мой Рыльск старинный – это наша Русь» и др. За 2023 год проведены 79 экскурсий, в которых приняло участие 1698 человек | Сформированы новые туристические маршруты с включением архитектурных ансамблей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6. | Развитие инфраструктуры для автотуризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.1. | установка знаков туристской навигации и ориентирующей информации к объектам туристского показа и инфраструктуры |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В течение 2022 года в рамках реализации проекта Российского военно-исторического общества «Маяки памяти» на территории Курской области было установлено 15 информационных дорожных знаков, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. В 2023 году установлены знаки навигации, указывающие нахождение МУК «Железногорский краеведческий музей» | Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.2. | разработка и внедрение мобильного приложения о достопримечатель-ностях Курской области |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.6.3. | расширение сети туристических информационных центров, включая установку информационных терминалов у ключевых объектов показа |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.6.4. | обеспечение доступности автомобильного транспорта, создание остановок, стоянок и разворотных площадок | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлено устройство 7 новых автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.5. | развитие придорожной торговли на транзитных маршрутах |  | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На федеральных трассах имеются кафе, станции технического обслуживания автомобилей, придорожные объекты торговли | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.6. | организация пунктов обслуживания туристов вдоль автомобильных трасс (кафе, туалеты, места отдыха) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжает работать предприятия общественного питания, торговли, автозаправки, открытые ранее вдоль автомобильных дорог | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7. | Развитие делового и событийного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7.1. | расширение масштаба участников ежегодно проводимых деловых и событийных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках XXII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2023» организована работа павильона «Туризм и отдых». Туристический потенциал региона был представлен субъектами индустрии туризма, а также экспозициями музейных учреждений и проектами малых городов Курской области – всего более 20 экспонентов. В рамках Курской Коренской ярмарки приняли участие более 220 организаций торговли и индивидуальных предпринимателей из 27 регионов Российской Федерации. На ярмарке присутствовали представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Индии, Шри-Ланки, Уганды, Узбекистана и Республики Беларусь. Для гостей Курска, прибывающих в город в командировки, проводятся обзорные экскурсии по городу, в монастырь «Коренная пустынь», музей-усадьбу А.А. Фета. В 2023 году проведено 18 экскурсий, в которых приняло участие 114 человек. В Железногорске благотворительный фонд А.Б. Усманова «Искусство, наука и спорт» ежегодно проводит знаковые событийные мероприятия: - АРТ-фестиваль «ТРАНСФОРМА-ЦИЯ» для современной молодежи; - фестиваль АРТ-Лайф; - спортивные фестивали «Все на спорт» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.7.2. | развитие уникальных событийных мероприятий, в том числе ориентированных на вовлечение молодежи | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году при проведении событийных и культурных мероприятий активно использовалась территория туристического кластера «Парк мельниц» в с.Красниково Пристенского района. В рамках межрегионального проекта «Культура 365», который получил поддержку Президентского Фонда культурных инициатив, состоялось 10 мероприятий, в которых приняло участие более 20 тысяч человек. В г. Курске проведен XII Международный пленэр художников «Курск - соловьиного края столица», XV Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы», II городской Арт-проект «Курск - глазами молодых художников», 1 этап проекта #Реальное Место 46/23 по созданию в Курске открытого арт-пространства, многопрофильной открытой площадки для успешной самореализации творческой молодежи, оказывается содействие в обеспечении деятельности Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.7.3. | активизация участия Курской области в мероприятиях по проведению всероссийских чемпионатов и первенств любого уровня |  | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Министерство внутренней и молодежной политики Курской области оказывает содействие в направлении молодежи Курской области для участия в мероприятиях федерального межрегионального уровней, в числе которых творческие фестивали и конкурсы, молодежные образовательные форумы, соревнования военно-патриотической направленности | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.8. | Развитие паломнического (религиозного) туризма (поддержание в надлежащем состоянии действующих храмов и монастырей; обеспечение проживания паломников | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Центре историко-культурного наследия разработан цикл тематических пешеходных экскурсий «Православные святыни Курска» с посещением старейших храмов города. Большой популярностью пользуется тематическая экскурсия «Пасхальный звон» с подъемом на колокольню, «Крестный ход в Курской губернии». В 2023 году было проведено 25 экскурсий, в которых приняло участие 523 человека | Продвижение образа Курской области как духовного центра России |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9. | Развитие экологического туризма: | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффектив-ности реализации молодежной политики, создание условий для развития туризма и развитие системы оздоровле-ния и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В Курской области утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения, в который входит 45 объектов. Разработаны основные туристско-экскурсионные маршруты, в которые входит посещение объектов ООПТ: – «Экологический маршрут «Стрелецкая степь»; – «Соловьиный край России» и «Туда, где соловьи поют»; – «История Курской магнитной аномалии» с посещением Железногорского дендрологического парка; – «К Тимоне на пампушки» с посещением Урочища «Горналь» и Клюквенного озера в Суджанском районе (приостановлен в связи с проведением специальной военной операции на Украине); – в Щигровском районе экскурсионный маршрут, в рамках которого есть возможность познакомиться с памятным местом бурения первой скважины КМА. На базе ООПТ в образовательных организациях проведены выездные экскурсии обучающихся на территорию Центрально-Черноземного государственного заповедника имени профессора В.В. Алёхина. В 2023 году на территории г. Курска создана особо-охраняемая природная территория местного значения «Урочище «Цветов лес». В рамках развития экологического туризма разработаны и проведены: автобусная экскурсия «Бесконечные просторы курщины» - поездка в Центрально-Черноземный биосферный заповедник имени В.В. Алехина; тематическая экскурсия «Мой тихий парк – пристанище градское» (в Детском парке Курска, парке имени 1 Мая, парке Героев Гражданской войны). В 2023 году было проведено 6 экскурсий, в которых приняло участие 98 человек. Проведено 4 тематических экскурсии по экологическим улицам Курска, в которых приняли участие 80 юных курян. Вопросы экологического просвещения освещаются сотрудниками Центрально-Черноземного заповедника на базе Музея Природы, расположенного на его территории. Памятник природы «Парк в д.1-я Воробьевка», расположенный в усадьбе А.А. Фета, регулярно выступает площадкой для проведения фестивалей и различных событийных мероприятий («Соловьиная ночь», «Фетовские чтения», «Яблочный спас в усадьбе Фета» и др.). В 2022 году в границах ООПТ регионального значения «Парк «Боева дача» началось создание экологической тропы. В настоящее время ведется работа по проектированию новых троп. Также ведется разработка единой системы туристской навигации для всех туристических маршрутов Курской области, включая навигацию для существующих и проектируемых экотроп | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение уникальных ландшафтов и воспитание у людей бережного отношения к природе. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.1. | популяризация туристических маршрутов, включающих посещение Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. В.В. Алехина | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. В перечень основных туристических маршрутов по Курской области, которые предлагаются региональными туроператорами для жителей и гостей области, входит экологический маршрут «Стрелецкая степь» с посещением Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. В.В.Алехина | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение уникальных ландшафтов и воспитание у людей бережного отношения к природе |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.9.2. | включение в туристические маршруты особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. В регионе разработаны основные туристско-экскурсионные маршруты, в которые входит посещение объектов ООПТ, включенных в данный Перечень: - «Экологический маршрут «Стрелецкая степь»; - маршрут «Соловьиный край России»; - маршрут «История Курской магнитной аномалии» с посещением Железногорского дендрологического парка; - маршрут «К Тимоне на пампушки» с посещением Урочища «Горналь» и Клюквенного озера в Суджанском районе; - в Щигровском районе разработан и действует муниципальный экскурсионный маршрут, в рамках которого можно познакомиться с памятным местом бурения первой скважины КМА В 2023 году в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Курская область принимала участие в реализации совместной программы Минэкономразвития России и Минфина России по организации бесплатных поездок для школьников. Совместно с туроператорами региона разработано 8 экскурсионных программ с посещением ключевых объектов показа и достопримечательностей Соловьиного края. В период с июля по декабрь 2023 года в рамках данной программы более 1500 детей посетили Железногорский дендрологический парк, более 300 школьников стали гостями усадьбы А.А. Фета и парка в д. 1-я Воробьевка. В ноябре 2023 года туристический маршрут Курской области «Соловьи и железо» получил статус «Национальный туристический маршрут». Присвоение данного статуса стало важным шагом в развитии туризма в Курской области и позволит привлечь больше внимания к уникальным возможностям региона. Первые поездки по маршруту запланированы на апрель 2024 года. ОБУ ДО «Курский областной центр туризма» разработан новый культурно-познавательный маршрут по ООПТ Кореневского района Курской области (Озеро Желтое, Озеро маковье) «Коренное место – Коренево», который включен в федеральный реестр на сайте школьный туризм.рф федерального проекта «1000 школьных маршрутов». Центрально-Черноземный биосферный заповедник им. В.В. Алехина включенв экскурсию «Бесконечные просторы курщины» | Сформированы новые туристические маршруты с включением особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.3. | создание сети обустроенных пешеходных и велосипедных маршрутов с центрами обслуживания туристов | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра утверждена документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города. В г. Железногорске в рамках реализации благоустройства парка им. Никитина – проекта победителя Всероссийского конкурса на лучший проект в малых городах и исторических поселениях, уложены велосипедные дорожки. На Аллее им. А.В. Варичева сделано зонирование пешеходной и велосипедной дорожек | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение туристов доступной развитой туристской инфраструктурой. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.4. | развитие водного и парусного туризма | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области действуют РФСОО «Федерация серфинга Курской области», Водно-спортивный клуб «VODA46 Курск», Федерация Парусного Спорта Курской области, Федерация спортивного туризма Курской области, которые регулярно организуют мероприятия в сфере водного и парусного туризма для профессиональных спортсменов и любителей | Повышение туристической привлекательности Курской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.5. | формирование речных водных маршрутов с развитием инфраструктуры и туристских станций |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение туристов доступной развитой туристской инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10. | Развитие сельского туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.1. | продвижение Курской области как центра сельского туризма |  | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. В перечень основных туристических маршрутов по Курской области, которые предлагаются региональными туроператорами для жителей и гостей области, входят маршруты «К Тимоне на пампушки» и «Путешествие на хутор Песочное», в рамках которых экскурсанты могут познакомиться с традиционным укладом курских сел, традициями и обычаями | Содействие развитию имиджа Курской области как центра сельского туризма. Повышение туристической привлекательности Курской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.2. | поддержка предпринимательских инициатив по созданию объектов сельского и агротуризма | Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2023-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы | Создание не менее 5 объектов сельского и агротуризма. Обеспечение занятости населения в сельской местности. Развитие инфраструктуры сельского агротуризма |  |  | - |  | - |  |  |
| 5.6.10.3. | поддержание народных промыслов (гончарный центр Курской области – г. Суджа, родина кожлянской игрушки– д. Кожля и др.), фестиваль «Дни жатвы» – Медвенский район, народное гуляние «Левада» – Большесолдатский район) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году принят Закон Курской области от 20 ноября 2023 года № 100-ЗКО «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации на территории Курской области», в соответствии с которым предусматривается поддержка организаций народных художе-ственных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых в соответствии с федеральным законодательством утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти). Также предусмотрено ведение Регионального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Курской области | Сохранение и развитие традиционных народных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.4. | продвижение мастер-классов по технологиям производства народных промыслов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году на выставке «Интурмаркет» туристско-информационным центром Курской области были организованы мастер-классы по изготовлению традиционной кожлянской игрушки, участниками которых стали представители разных возрастных категорий. В 2023 году в рамках программы бесплатных поездок учащихся 5-9 классов по региону, которая реализовывалась благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», было разработано 8 экскурсионных программ по Курской области, в том числе программа «Дорогами мастеров». 450 школьников стали участниками мастер-классов по изготовлению и росписи кожлянской игрушки, познакомились с историей народных промыслов Курской губернии | Сохранение и развитие традиционных народных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.5. | создание сети экскурсионных маршрутов сельского туризма | Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализа-ции моло-дежной политики, создание условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2023-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы | Создано не менее 10 конкурентоспособных турпродуктов в сфере сельского туризма муниципального и межмуниципального уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11. | Развитие промышленного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.1. | популяризация объектов показа | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятия выполняются. В Курской области продолжается работа по развитию промышленного туризма. 5 июля 2023 года в третий раз прошел Всероссийский форум по промышленному туризму, ставший традиционным для нашего региона. В Форуме приняли участие более 120 человек из 10 регионов страны. Мероприятие проходило на территории фабрики окомкования Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева. Выбор символичен: в 2023 году наш регион отметил 100-летнюю годовщину добычи первого керна железной руды. Форум состоял из трёх стратегических сессий, в рамках которых спикеры рассуждали не только о том, как сейчас выглядит сфера промышленного туризма в нашем регионе и стране в целом, но и представили креативные варианты ее развития в перспективе | Укрепление имиджа региона, усиление его конкурентных позиций, рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.2. | продвижение бренда Курской области - Курская магнитная аномалия | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области |  | Укрепление имиджа региона, усиление его конкурентных позиций, рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.3. | организация посещений музея и смотровой площадки карьера Михайловского горно-обогатительного комбината | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется В 2023 году в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Курская область принимала участие в реализации совместной программы Минэкономразвития России и Минфина России по организации бесплатных поездок для школьников. Разработано 8 экскурсионных программ с посещением ключевых объектов показа и достопримечательностей Соловьиного края. В программу бесплатных туров входили маршруты «Курская магнитная аномалия» и «Промтур» (экскурсии по объектам промышленного туризма) | Рост количества посетителей музея и смотровой площадки карьера Михайловского горно-обогатительного комбината |  |  |  | - |  | - |  |
| 5.6.12. | Стимулирование развития медицинского туризма на базе компетенций области, создание кластера медицинских услуг и сопутствующей инфраструктуры |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» активно занимается экспортом медицинских услуг. На лечение в медучреждение приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья. Специалисты Центра оказывают профильную медицинскую помощь пациентам, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом всех особенностей | Создан кластер медицинских услуг. Обеспечено повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.13. | Развитие туристских продуктов выходного дня | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Туристско-информационным центром Курской области для самостоятельных и групповых путешествий разработано более 40 экскурсионных маршрутов, в том числе 14 маршрутов религиозного и паломнического туризма. В этом перечне есть маршруты культурно-познавательного, военно-патриотического, промышленного, сельского, этнографического туризма как по известным объектам показа, так и к новым туристическим магнитам региона. Данные маршруты рассчитаны на разные возрастные и целевые группы, реализуются туроператорами региона при формировании программ приема гостей Соловьиного края. Центром историко-культурного наследия разработаны туры выходного дня (на 1, 2 и 3 дня пребывания в городе Курске) | Повышение туристической привлекательности Курской области. Расширение сети экскурсионных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |