| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| государственной программы |  |
| «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Чепик Александр Евгеньевич |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Замараев Александр Александрович |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" |
|  | Цель 2 "Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения" |
|  | Цель 3 "Повышение безопасности дорожного движения" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие сети автомобильных дорог Курской области" Направление (подпрограмма) 2 "Развитие пассажирских перевозок в Курской области" Направление (подпрограмма) 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 111 285 851,27 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи Комфортная и безопасная среда для жизни |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Возрастание | Процент | 46,02 | 2022 | 47,06 | 48,192 | 48,535 | 49,031 | 49,508 | 49,999 | 50,531 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Возрастание | Процент | 51,32 | 2022 | 54,25 | 56,0254 | 56,6898 | 57,5104 | 58,2811 | 59,0875 | 60 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП | Возрастание | Процент | 42,5 | 2022 | 42,5 | 43,2 | 43,4 | 43,6 | 43,9 | 44,2 | 44,5 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Доля дорожной сети в городских агломерациях, соответствующая нормативам | ГП | Возрастание | Процент | 75 | 2022 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | Приказ "Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО от 30.07.2021 № 155 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | ГП | Возрастание | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение " "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" (вместе с "Методикой расчета показателя "Целевые показатели функционирования городского транспорта на условиях устойчивой организационно-экономической модели" в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги")" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.07.2023 № АК-131-Р | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ГП | Убывание | Единица | 124 | 2022 | 149 | 149 | 142 | 137 | 125 | 113 | 102 | Распоряжение "Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.01.2018 № 1-р | КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май | июнь | июль |  | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  | ГП | Процент |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | 48,535 |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  | ГП | Процент |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | 56,6898 |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  | ГП | Процент |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | 43,4 |
| 1.4. | Доля дорожной сети в городских агломерациях, соответствующая нормативам |  | ГП | Процент |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | 85,1 |
| 2. | Цель государственной программы «Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  | ГП | Процент |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | 100 |
| 3. | Цель государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | ГП | Единица |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | 142 |
| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Задачи структурного элемента |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление (подпрограмма) "Развитие сети автомобильных дорог Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)" Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля дорожной сети в городских агломерациях, соответствующая нормативам |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)" Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Региональный проект "Региональный проект "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"" Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. |  |  | Увеличится доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. |  |  | Увеличится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Региональный проект "Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»" Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  | Увеличится количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Направление (подпрограмма) "Развитие пассажирских перевозок в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Региональный проект "Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»" Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. |  |  | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров |  |  | Сохранение рейсов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования с соблюдением расписания |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения |  |  | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом |  |  | Увеличение количества выполненных авиарейсов; Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта "Курск" увеличится |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Направление (подпрограмма) "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Курская область)" Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |
|  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Руководство и управление в сфере установленных функций |  |  | Обеспечение реализации государственной политики в области дорожного хозяйства на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля дорожной сети в городских агломерациях, соответствующая нормативам Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения |  |  | Выполнение функций подведомственным казенным учреждением «Курскавтодор» и подведомственным казенным учреждением «Центр транспортных услуг». Обеспечение достижения показателей государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля дорожной сети в городских агломерациях, соответствующая нормативам Выполнение рейсов транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Государственная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения" (всего), в том числе: | 15 645 541,21 | 17 618 199,02 | 17 430 201,35 |  | 18 481 870,63 | 18 274 590,62 |  | 11 897 635,14 |  | 12 373 540,54 |  | 111 721 578,51 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 543 497,14 | 17 531 824,43 | 17 373 090,29 |  | 18 418 411,18 | 18 201 543,89 |  | 11 871 315,85 |  | 12 346 168,49 |  | 111 285 851,27 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 171 519,60 | 2 417 136,60 | 3 086 656,80 |  | 4 178 113,20 | 4 169 491,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17 022 917,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 809 122,46 | 2 451 662,77 | 2 029 606,83 |  | 2 256 467,03 | 2 608 389,26 |  | 977 355,81 |  | 1 016 450,05 |  | 13 149 054,21 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 911 166,53 | 2 538 037,36 | 2 086 717,89 |  | 2 319 926,48 | 2 681 435,99 |  | 1 003 675,10 |  | 1 043 822,10 |  | 13 584 781,45 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)" (всего), в том числе: | 1 825 934,54 | 4 091 993,89 | 4 464 500,43 |  | 4 809 915,69 | 4 797 619,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 989 964,29 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 749 013,80 | 4 091 993,89 | 4 464 500,43 |  | 4 809 915,69 | 4 797 619,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 913 043,55 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 111 228,00 | 2 383 756,50 | 3 052 840,60 |  | 4 071 605,20 | 4 061 846,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 681 276,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 021 946,97 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 021 946,97 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 098 867,71 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 098 867,71 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)" (всего), в том числе: | 160 021,40 | 36 112,58 | 348 631,84 |  | 230 152,06 | 110 973,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 885 891,49 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 160 021,40 | 36 112,58 | 344 384,79 |  | 230 152,06 | 110 973,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 881 644,44 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 72 284,00 | 33 380,10 | 33 816,20 |  | 106 508,00 | 107 644,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 353 632,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 80 693,93 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80 693,93 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 84 940,98 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 84 940,98 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Региональный проект "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"" (всего), в том числе: | 5 362 715,36 | 5 009 119,46 | 4 386 183,60 |  | 4 494 034,72 | 4 548 033,75 |  | 4 966 057,71 |  | 5 164 700,02 |  | 33 930 844,62 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 362 715,36 | 5 009 119,46 | 4 386 183,60 |  | 4 494 034,72 | 4 548 033,75 |  | 4 966 057,71 |  | 5 164 700,02 |  | 33 930 844,62 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»" (всего), в том числе: | 812 298,82 | 2 538 037,36 | 2 001 776,91 |  | 2 319 926,48 | 2 681 435,99 |  | 1 003 675,10 |  | 1 043 822,10 |  | 12 400 972,76 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 787 175,49 | 2 451 662,77 | 1 948 912,90 |  | 2 256 467,03 | 2 608 389,26 |  | 977 355,81 |  | 1 016 450,05 |  | 12 046 413,31 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 787 175,49 | 2 451 662,77 | 1 948 912,90 |  | 2 256 467,03 | 2 608 389,26 |  | 977 355,81 |  | 1 016 450,05 |  | 12 046 413,31 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 812 298,82 | 2 538 037,36 | 2 001 776,91 |  | 2 319 926,48 | 2 681 435,99 |  | 1 003 675,10 |  | 1 043 822,10 |  | 12 400 972,76 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие общественного транспорта (Курская область)" (всего), в том числе: | 2 028 579,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 028 579,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 028 579,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 028 579,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 988 007,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 988 007,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»" (всего), в том числе: | 4 912 464,78 | 5 452 350,96 | 5 702 602,96 |  | 6 101 336,07 | 5 610 021,92 |  | 5 553 707,72 |  | 5 775 856,02 |  | 39 108 340,43 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 912 464,78 | 5 452 350,96 | 5 702 602,96 |  | 6 101 336,07 | 5 610 021,92 |  | 5 553 707,72 |  | 5 775 856,02 |  | 39 108 340,43 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Курская область)" (всего), в том числе: | 200 455,93 | 151 463,52 | 180 900,00 |  | 180 900,00 | 180 900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 894 619,45 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200 455,93 | 151 463,52 | 180 900,00 |  | 180 900,00 | 180 900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 894 619,45 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений" (всего), в том числе: | 327 401,15 | 339 121,25 | 345 605,61 |  | 345 605,61 | 345 605,61 |  | 374 194,61 |  | 389 162,40 |  | 2 466 696,24 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 327 401,15 | 339 121,25 | 345 605,61 |  | 345 605,61 | 345 605,61 |  | 374 194,61 |  | 389 162,40 |  | 2 466 696,24 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" (всего), в том числе: | 15 670,03 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 670,03 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 670,03 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 670,03 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Значения показателей по годам |  |
|  |  |  |  | значение |  |  | год |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |