|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Замараев Александр Александрович |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Региональный проект "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"» |  |  |  |  | Сертификат: 2b2f1041996f73577bcf623287b522bc |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Замараев Александр Александрович |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 30.10.2025 по 23.01.2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 15.04.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 16.04.2026 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта |  |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Атанова Елена Владимировна |  | Заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Замараев Александр Александрович |  | Министр |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Алистратова Ольга Юрьевна |  | первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области | РП | Километр;^тысяча метров | 6 961,244 | 2022 | 6 555,926 | 6 572,523 | 6 570,336 | 6 570,336 | 6 570,336 | 6 570,336 | 6 570,336 |
| 1.2. | Общая протяженность городских агломераций | РП | Километр;^тысяча метров | 1 607,199 | 2022 | 1 607,199 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 | 1 611,649 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 122,985 | 2022 | 81,17 | 202,376 | 240,01 | 109,641 | 109,641 | 109,641 | 109,641 |
| 1.4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | РП | Километр;^тысяча метров | 3 572,9 | 2022 | 3 556,659 | 3 682,282 | 3 724,71 | 3 778,627 | 3 829,264 | 3 882,247 | 3 942,202 |
| 1.5. | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии | РП | Километр;^тысяча метров | 1 285,759 | 2022 | 1 367,727 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 | 1 371,514 |
| 2. | Задача «Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 1,335 | 2022 | 2,24 | 0 | 2,36 | 10,469 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | 0,208 | 2022 | 0 | 0 | 2,473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения | РП | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 570,336 |
| 1.2. | Общая протяженность городских агломераций | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 611,649 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 240,01 |
| 1.4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 724,71 |
| 1.5. | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 371,514 |
| 2. | Задача «Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2,36 |
| 2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2,473 |
| 2.3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.1.1. | мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.2.1. | мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии Общая протяженность городских агломераций Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.3.1. | мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осуществлены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 1.4.1. | мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 2.1.1. | мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета | X | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |
| 2.2.1. | мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты | X | Условная единица | 1 | 2024 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог |
| 2.3.1. | мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета | X | Условная единица | 1 | 2024 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
| 2.4.1. | мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. | 3 607 465,66 | 2 898 092,44 | 3 072 720,21 | 3 489 559,72 | 3 543 558,76 | 3 890 199,02 | 4 045 806,98 | 24 547 402,79 |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1 939 305,99 | 2 105 248,41 | 1 788 330,35 | 1 788 357,78 | 1 842 356,82 | 1 999 490,33 | 2 079 469,95 | 13 542 559,63 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 939 305,99 | 2 105 248,41 | 1 788 330,35 | 1 788 357,78 | 1 842 356,82 | 1 999 490,33 | 2 079 469,95 | 13 542 559,63 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1 667 561,67 | 791 946,03 | 1 270 361,85 | 1 700 303,94 | 1 700 303,94 | 1 889 737,41 | 1 965 326,90 | 10 985 541,74 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 667 561,67 | 791 946,03 | 1 270 361,85 | 1 700 303,94 | 1 700 303,94 | 1 889 737,41 | 1 965 326,90 | 10 985 541,74 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | 498,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 971,28 | 1 010,13 | 6 071,41 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 498,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 971,28 | 1 010,13 | 6 071,41 |
| 1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Осуществлены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | 100,00 | 0,00 | 13 130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 230,01 |
| 1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 100,00 | 0,00 | 13 130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 230,01 |
| 1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. | 1 755 249,70 | 1 034 318,25 | 1 303 680,23 | 994 691,84 | 994 691,84 | 1 075 858,69 | 1 118 893,04 | 8 277 383,59 |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 810 320,70 | 373 263,10 | 1 049 204,69 | 994 691,84 | 994 691,84 | 1 075 858,69 | 1 118 893,04 | 6 416 923,90 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 810 320,70 | 373 263,10 | 1 049 204,69 | 994 691,84 | 994 691,84 | 1 075 858,69 | 1 118 893,04 | 6 416 923,90 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета | 944 929,00 | 12 767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 696,77 |
| 2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 944 929,00 | 12 767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 696,77 |
| 2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты | X | 648 287,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 287,38 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 648 287,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 287,38 |
| 2.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета | X | 0,00 | 254 475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 475,54 |
| 2.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 0,00 | 254 475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 475,54 |
| 2.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 5 362 715,36 | 3 932 410,69 | 4 376 400,44 | 4 484 251,56 | 4 538 250,60 | 4 966 057,71 | 5 164 700,02 | 32 824 786,38 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 5 362 715,36 | 3 932 410,69 | 4 376 400,44 | 4 484 251,56 | 4 538 250,60 | 4 966 057,71 | 5 164 700,02 | 32 824 786,38 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 375 184,29 | 489 051,83 | 644 588,03 | 817 092,92 | 992 614,37 | 1 164 654,56 | 1 265 589,02 | 1 366 523,49 | 1 467 457,95 | 1 569 157,41 | 1 673 806,87 | 1 788 330,35 |
| 1.2. | Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 60 208,19 | 410 337,96 | 535 413,90 | 553 663,90 | 674 414,04 | 785 885,71 | 809 898,08 | 902 399,88 | 1 108 361,85 | 1 270 361,84 |  | 1 270 361,84 |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия по межеванию автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ | 74,83 | 149,67 | 224,50 | 299,33 | 374,17 | 449,00 | 523,83 | 598,67 | 673,50 | 748,33 | 823,17 | 898,00 |
| 1.4. | Осуществлены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |  |  |  |  |  | 13 130,01 |  |  |  |  |  | 13 130,01 |
| 2. | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 215 470,00 |  | 396 779,93 |  | 411 230,58 | 513 540,51 | 669 644,64 | 782 275,07 | 894 064,55 | 995 616,10 | 1 049 204,68 | 1 049 204,68 |
| 2.2. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Осуществлены мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета |  | 467,25 | 934,49 | 23 863,72 | 60 602,61 | 68 044,05 | 163 790,36 | 217 539,20 | 224 710,73 | 239 886,42 | 254 475,54 | 254 475,54 |
| ИТОГО: |  | 650 937,31 | 900 006,71 | 1 577 940,85 | 1 394 919,87 | 2 139 235,77 | 2 545 703,84 | 2 909 445,93 | 3 269 336,31 | 3 695 268,58 | 4 075 770,10 | 2 978 310,26 | 4 376 400,42 |