|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 12 Методических рекомендаций по разработке и реализациигосударственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра(в ред.распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 №639-ра, от 30.12.2015 №921-ра; от 17.11.2016 №415-ра; ; от 03.11.2017 №499-ра; от 25.09.2020 № 542-ра; от 30.12.2022 № 1293-ра) |  |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному факт 2021 | отчетный год 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Государственная программа Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области" |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 исключен из Программы с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Лесистость территории Курской области | % | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |
| 2.1 |  | Площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Курской области | тыс. га | 245,1 | Х | 245,1 |  |
| 2.2 |  | Площадь Курской области | тыс. га | 3000,0 | Х | 3000,0 |  |
| Показатель №3 исключен из Программы с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | 40,1 | 40,1 | 40,2 |  |
| 4.1 |  | Площадь лесов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользования | тыс.га | 94,9 | Х | 95,242 |  |
| 4.2 |  | Площадь земель лесного фонда на территории Курской области | тыс. га | 236,8 | Х | 236,839 |  |
| 5. |  | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда | руб. | 167,4 | 181,1 | 198,5 | Индикатор выполнен на 110% |
| 5.1 |  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Курской области |  | 39639,83015 | Х | 47010,38583 |  |
| 5.2 |  | Площадь земель лесного фонда на территории Курской области |  | 236,8 | Х | 236,839 |  |
| 6. |  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 48,4 | 47,9 | 47,2 | Индикатор выполнен на 98,5 % от запланированного по причине не возможности проведения мероприятий по заготовке древесины арендаторами лесных участков, расположенных в приграничных районах к зоне СВО |
| 6.1 |  | Общий объем заготовленной древесины всего | тыс. м3 | 117,3 | Х | 114,36 |  |
| 6.2 |  | Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) | тыс. м3 | 242,2 | Х | 242,2 |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |  | га | - | 0,76 | 0,76 |  |
| 7.1 | Среднепятилетнее значение площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территории Курской области |  | га | - | Х | 0,84 |  |
| 7.2 | Понижающий коэффициент снижения площади лесных пожаров к среднепятилетнему значению площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях Курской области |  |  | - | Х | 0,9 |  |
| Показатель № 8 исключен из Программы с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |  | % | 0,0 | 86 | 0,0 | На территории Курской области лесных пожаров не допущено |
| 9.1 | Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения |  | шт. | 0 | Х | 0 |  |
| 9.2 | Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению в отчетном году |  | шт. | 0 | Х | 0 |  |
| Показатели №№ 10-11 исключены из Программы с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 12 исключен из Программы с 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13.1 | Площадь лесов с интенсивным использованием, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, предшествующих отчетному году |  |  | 236,8 | Х | 236,839 |  |
| 13.2 | Площадь лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства |  |  | 236,8 | Х | 236,839 |  |
| Показатель №14 исключен из Программы с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 15.1 | Объем заготовки семян с улучшенными наследственными свойствами за отчетный период |  | кг | 33,2 | Х | 35,0 |  |
| 15.2 | Общий объем заготовленных семян на территории Курской области за отчетный период |  | кг | 16088,0 | Х | 16016,2 |  |
| Показатели №№ 16-17 исключен из Программы с 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года |  | % | 0,0 | 5,1 | -7,7 | Наблюдается отрицательная динамика по предотвращению возникновения нарушений лесного законодательством в связи с выявлением в отчетном году на 5 нарушений больше, чем в предыдущем году. Ведется работа по профилактике с учетом рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
| 18.1 | Количество нарушений лесного законодательства за отчетный период |  | шт. | 65,0 | Х | 70,0 |  |
| 18.2 | Количество нарушений лесного законодательства за год, предшествующий отчетному |  | шт. | 65,0 | Х | 65,0 |  |
| Показатели №№19-22 исключены из Программы с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Площадь рубок ухода за молодняками (осветление и прочистка) |  | тыс.га | 0,63355 | 0,214 | 0,36555 | Индикатор выполнен на 171 % |
| 24. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) |  | % | 625,29 | 100 | 596,07 | Индикатор перевыполнен в 5 раз |
| 24.1 | Введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений |  | тыс.га | 0,2695 | Х | 0,3034 |  |
| 24.2 | Площадь сплошных рубок, за исключением рубок лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов |  | тыс.га | 0,0431 | Х | 0,0509 |  |
| 25. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  | % | 464,1 | 100 | 556,2 | Индикатор перевыполнен в 5 раз |
| 25.1 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения за отчетный год |  | тыс.га | 0,3532 | Х | 0,31649 |  |
| 25.2 | Площадь вырубленных лесных насаждений за год (i-2), где i- отетный год |  | тыс.га | 0,034 | Х |  |  |
| 25.3 | Площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за год (i-2), где i- отетный год |  | тыс.га | 0,0421 | Х | 0,0569 |  |
| 26. | Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  | тыс.руб | 0,0 | 1529,319 | 0,0 | На территории Курской области лесных пожаров не допущено. Для данного показателя(индикатора) желаемой тенденцией является снижение значений |
| 26.1 | Потери древесины на корню |  | тыс.руб. | 0 | Х | 0 |  |
| 26.2 | Погибло молодняков |  | тыс.руб. | 0 | Х | 0 |  |
| 26.3 | Сгорело и повреждено лесной продукции (снижение стоимости) |  | тыс.руб. | 0 | Х | 0 |  |
| 27. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  | тыс.га | 0,3532 | 0,3058 | 0,31649 | Индикатор выполнен на 104% |
| 27.1 | Площадь искусственного лесовосстановления |  | тыс.га | 331,6 | Х | 302,19 |  |
| 27.2 | Площадь комбинированного лесовосстановления |  | тыс.га | 0 | Х | 0 |  |
| 27.3 | Площадь естественного лесовосстановления |  | тыс.га | 15,4 | Х | 10,6 |  |
| 27.4 | Площадь лесоразведения |  | тыс.га | 6,2 | Х | 3,7 |  |
| 28. | Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  | тыс. га | 0,0437 | 0,08 | 0,0182 | Для данного показателя(индикатора) желаемой тенденцией является снижение значений |
| 29. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  | млн.шт. | 1,7664 | 1,6 | 2,893055 | Индикатор выполнен на 181% |
| 29.1 | Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях лесного фонда на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области |  | тыс.шт. | 1,7664 | Х | 2,893055 |  |
| 29.2 | Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях иных категорий на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области |  | тыс.шт | 0 | Х | 0 |  |
| 30. | Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  | т | 16,088 | 5,0 | 16,0162 | Индикатор перевыполнен в 3 раза |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Степень выполнения целевых показателей программы |  | % | 90,0 | 100 | 90,0 | В связи с невыполнением двух индикаторов(показателей) степень выполнения снизилась |
| 31.1 | Количество выполненных целевых показателей программы с учетом показателей, значение которых не достигнуто по независящим от ответственного исполнителя причинам |  | шт. | 18,0 | Х | 18,0 |  |
| 31.2 | Общее количество целевых индикаторов |  | шт. | 20,0 | Х | 20,0 |  |
| 32 | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства |  | % | 13,0 | 5,0 | 15,7 | Индикатор перевыполнен в 3 раза |
| 32.1 | Количество работников лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации |  | чел. | 20,0 | Х | 25,0 |  |
| 32.2 | Среднесписочная численность работников лесного хозяйства |  | чел. | 154,0 | Х | 159,0 |  |
| 33. | Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) |  | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 33.1 | Количество внесенных лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) |  | шт. | - | Х | 984 |  |
| 33.2 | Общее количество принятых лесных деклараций и отчетов об использовании лесов |  | шт. | - | Х | 984 |  |
| 34. | Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг |  | % | - | 15,0 | 80,0 | Индикатор перевыполнен в 5 раз |
| 34.1 | Число государственных услуг в области лесных отношений, предоставленных в электронной форме |  | ед. | - | Х | 8 |  |
| 34.2 | Общее число государственных услуг в области лесных отношений |  | ед. | - | Х | 10 |  |