Решения, принятые на заседании Правительства Курской области 
3 февраля 2025 года

О текущей деятельности Правительства Курской области

Решения Правительства Курской области:

1. Министерству строительства Курской области (А.В. Афонин), Министерству транспорта и автомобильных дорог Курской области 
(А.А. Замараев) представить временно исполняющему обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области А.Е. Чепику информацию о завершении либо списании проблемных объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Курской области, при строительстве (реконструкции, выкупе) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Срок: до 14 февраля 2025 г.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Мулёвин), Министерству строительства Курской области (А.В. Афонин), Министерству транспорта и автомобильных дорог Курской области (А.А. Замараев), Министерству сельского хозяйства Курской области (Н.А. Гончарова), Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Курской области (А.В. Ветров) представить в Министерство экономического развития Курской области предложения о реализации инфраструктурных проектов по курируемым отраслям.

Срок: до 5 февраля 2025 г.

3. Министерству экономического развития Курской области 
(Л.Г. Осипов) в целях отбора проектов для реализации в 2025–2029 годах за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, представить временно исполняющему обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области 
А.Е. Чепику сводную информацию о реализации инфраструктурных проектов.

Срок: до 7 февраля 2025 г.

4. Временно исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области Е.В. Лобову совместно с заинтересованными исполнительными органами Курской области:

а) в кратчайшие сроки проинформировать исполком Общероссийского народного фронта о проводимой работе с обращениями граждан, поступившими в ходе проведения в 2024 году прямой линии с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, а также о готовности структуры исполнителей и ответственных лиц, которые будут привлечены к данной работе;

б) подготовить представление о награждении медицинских работников и волонтёров, в том числе принимающих активное участие в событиях, связанных с проведением специальной военной операции, начиная с августа 2024 г.;

в) проработать с Администрацией Президента Российской Федерации возможность создания гимна Курской области.

5. Временно исполняющему обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области, временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Курской области, временно исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области, исполнительным органам Курской области в связи с ростом количества поступающих от граждан Курской области обращений принять меры по недопущению нарушения сроков их рассмотрения.

6. Временно исполняющему обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области А.Е. Чепику, временно исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области О.А. Крутько, Министерству строительства Курской области (А.В. Афонин) совместно с Администрацией города Курска (И.В. Куцак) принять исчерпывающие меры по недопущению нарушения сроков ввода в эксплуатацию объекта «Средняя общеобразовательная школа на проспекте А. Дериглазова». 
О результатах проделанной работы проинформировать в установленном порядке.

Срок: до 7 февраля 2025 г.

7. Министерству строительства Курской области (А.В. Афонин) совместно с ОБУ «Курскгражданпроект» приступить к проектным и изыскательским работам по разработке проектной документации инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка «Фатеж». О результатах проделанной работы проинформировать в установленном порядке.

Срок: до 4 марта 2025 г.

8. Министерству имущества Курской области (Д.А. Савин) совместно с заинтересованными исполнительными органами Курской области:

а) подготовить в Росимущество проект письма за подписью временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области по вопросу передачи федеральных земельных участков в собственность Курской области в целях жилищного строительства;

Срок: 3 февраля 2025 г.

б) представить временно исполняющему обязанности Губернатора Курской области информацию о затратах Представительства Курской области при Правительстве Российской Федерации в части аренды занимаемых помещений.

Срок: 3 февраля 2025 г.

9. Руководителям исполнительных органов Курской области, главам муниципальных районов и городских округов Курской области в обязательном порядке согласовывать с Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области комментарии для средств массовой информации, касающиеся вопросов проведения специальной военной операции.

10. Руководителям исполнительных органов Курской области при подготовке проектов правовых актов, предусматривающих включение в состав комиссий, рабочих групп, других коллегиальных органов депутатов Курской областной Думы, а также направление их в командировку, согласовывать данные решения с председателем Курской областной Думы.

11. Министерству правового обеспечения Курской области 
(Н.Е. Суходольская), временно исполняющему обязанности советника Губернатора Курской области В.Н. Пеньковой совместно с Курской областной нотариальной палатой рассмотреть проблемные вопросы предоставления нотариальных услуг жителям приграничных районов Курской области. О результатах проделанной работы проинформировать в установленном порядке.

Срок: до 14 февраля 2025 г.

12. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Курской области:

а) усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации животных и птиц с целью профилактики соответствующих заболеваний;

б) во взаимодействии с уполномоченными органами Курской области проработать вопрос организации в каждом поселении сельскохозяйственных ярмарок в выходные дни, учитывая обеспечение необходимой безопасности в местах их размещения;

в) в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» представить в Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области потребность в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 год.

Срок: до 12 февраля 2025 г.;

г) Министерству транспорта и автомобильных дорог Курской области (А.А. Замараев) проанализировать сведения, указанные в подпункте «в» настоящего пункта, и представить итоговую информацию по данному вопросу временно исполняющему обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области А.Е. Чепику в установленном порядке.

Срок: до 14 февраля 2025 г.

13. Временно исполняющему обязанности заместителя Губернатора Курской области Г.В. Бабаскину:

а) подготовить благодарственные письма за подписью временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области в адрес глав субъектов Российской Федерации, оказывающих Курской области гуманитарную помощь.

Срок: до 7 февраля 2025 г.;

б) создать рабочую группу с участием профильных структурных подразделений Правительства Курской области, Уполномоченного по правам предпринимателей в Курской области, КРО ООО «Деловая Россия», представителей сообщества предпринимателей, а также заинтересованных граждан Курской области по разработке мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Срок: до 7 февраля 2025 г.;

в) во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами Курской области осуществлять постоянный контроль за ценообразованием на продовольственные товары первой необходимости в сетевых магазинах Курской области.

14. Рекомендовать Главе города Железногорска А.В. Михайлову приостановить реализацию проекта по комплексному развитию незастроенной территории, расположенной в г. Железногорске в границах ул. Дружбы, ул. Парковая и проезда Заречный.

15. Министерству здравоохранения Курской области 
(Е.В. Письменная):

представить временно исполняющему обязанности Губернатора Курской области перечень лекарственных препаратов, которые в настоящее время не поступили в аптеки Курской области, а также информацию о проблемных вопросах в части своевременных поставок необходимых медикаментов.

Срок: 3 февраля 2025 г.;

усилить работу по обеспечению поступления льготных лекарственных препаратов в аптеки Курской области в кратчайшие сроки. О результатах работы проинформировать в установленном порядке.

Срок: до 7 февраля 2025 г.

16. Комитету региональной безопасности Курской области 
(О.Э. Горячев) совместно с заинтересованными исполнительными органами и организациями Курской области представить предложения о привлечении к ответственности лиц, допустивших неисполнение поручения временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области по погашению задолженности перед поставщиком продуктов питания в ПВР «Олимпиец» (г. Курск, Парк Солянка, д. 14б).

Срок: до 7 февраля 2025 г.

17. Временно исполняющему обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области А.Е. Чепику:

а) совместно с заинтересованными исполнительными органами Курской области подготовить соответствующие изменения в нормативные акты Курской области, касающиеся прав граждан на повторное получение жилищных сертификатов.

Срок: до 7 февраля 2025 г.;

б) представить предложения о дальнейшей деятельности 
АО «Корпорация развития Курской области».

Срок: до 14 февраля 2025 г.