| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 6. «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 6. Формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для полноценного раскрытия человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Общественный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей в городе и между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание единого оператора общественного транспорта на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполнено. На базе областного казенного учреждения «Центр транспортных услуг» (организатор перевозок на территории г. Курска) создан центр мониторинга общественного транспорта, который обеспечивает следующий функционал: мониторинг работ общественного транспорта, колл-центр, контрольно-ревизионная служба | Центр создан и запущен в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Разработка проекта создания системы скоростного общественного транспорта в Курской агломерации |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Проект разработан и утвержден |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 15 августа 2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области. Основные показатели проекта: общий бюджет – 12,9 млрд рублей; реконструкция путей – 42,6 км одиночного пути; реконструкция тяговых подстанций – 8 ед.; реконструкция депо – 1 шт.; закупка односекционных вагонов – 22 ед. Инвестиционная фаза – до 31.12.2024. Срок проекта – 25 лет. В 2024 году 8 трамваев «Львенок» введены в эксплуатацию и начали осуществлять перевозку пассажиров по муниципальному маршруту г. Курска №1 «Хлебозавод – ЗАО «КПК», произведена поставка 14 ед. трамвайных вагонов (т.е. подвижной состав закуплен в полном объеме – всего 22 ед.), проведена реконструкция 24,7 км одиночного пути (58% от общего объема) | Повышение средней маршрутной скорости общественного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. Повышение качества транспортных услуг |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.4. | Создание эффективно функционирующего транспортного каркаса Курской агломерации на основе линий скоростного экологически чистого общественного транспорта | Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2023-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы. По итогам окончания инвестиционной фазы концессионного соглашения | Повышение средней маршрутной скорости общественного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. Повышение качества транспортных услуг. Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Обеспечение доступности регулярным общественным транспортом всех населенных пунктов Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году на территории Курской области регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по 201 регулярному межмуниципальному маршрутам (122 по регулируемому тарифу, 79 по нерегулируемому тарифу) 30 транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями. Транспортное облуживание осуществлялось более чем 380 транспортными средствами. Ведется постоянная работа по оптимизации существующей маршрутной сети | Все населенные пункты Курской области обеспечены регулярным пассажирским сообщением; объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования к 2030 году – не менее 400 млн. человек |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.6. | Обеспечение доступности всего подвижного состава для маломобильных групп населения | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров в 2024 году осуществляли: 8 трамваев, 41 троллейбус (в т.ч. 20 с увеличенным автономным ходом), 10 электробусов, 87 автобусов большого класса, 160 автобуса среднего класса, 124 автобуса малого класса. Таким образом, благодаря увеличению количества низкопольных транспортных средств доступность подвижного состава для маломобильных групп населения составила порядка 93,5 % | Повышение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг для маломобильных граждан |  |  |  | 93,5% |  | - |  |
| 6.1.7. | Реконструкция автовокзала города Курска и опорной сети автостанций области |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Реконструкция автовокзала и основных автостанций области проведена в полном объеме. Жители Курской области обеспечены комфортными и безопасными транспортными услугами |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.8. | Поэтапное внедрение цифровых технологий в деятельности общественного транспорта |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Разработан информационный интернет-ресурс, позволяющий ознакомится с действующими и новыми маршрутами пассажирского транспорта города Курска – планировщик маршрутной сети Курского общественного транспорта. Разработано мобильное приложение «Курский транспорт», отображающее на карте в режиме реального времени сведения о работе пассажирского транспорта на городских маршрутах с возможностью прогноза прибытия на остановку. Актуальная информация о движении пассажирского транспорта также передается для отображения в интернет-ресурсе «Яндекс Карты». Весь городской пассажирский транспорт оборудован терминалами, способными принимать бесконтактные банковские карты для безналичной оплаты проезда | Реализованы проекты в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.9. | Переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации, создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), создание единой системы оплаты проезда в общественном транспорте на основе единой карты «Тройка-КУРСК» |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Завершен процесс перевода льгот на проезд в общественном транспорте на Карту жителя Курской области. Данная карта позволяет получить держателям социальные услуги и льготы, в перспективе дополнительные скидки от партнеров проекта и программ лояльности банков-эмитентов. В г. Курске реализована модель проезда, в рамках которой предусмотрены две бесплатные пересадки между пассажирским транспортом, оборудованном валидаторами, в течении 60 минут при условии использования пассажиром безналичной формы оплаты проезда | Завершен переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.10. | Оптимизация расписания движения общественного транспорта в Курской агломерации | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С учетом обращений граждан, предложений от представителей общественности города Курска, проведены мероприятия по корректировке расписаний, схем движения на маршрутах новой маршрутной сети г. Курска (в частности, введены более ранние рейсы в период 5:15 ч до 5:50 ч; скорректированы расписания в части увеличения средней эксплуатационной скорости, внесены изменения в схемы движения в целях улучшения транспортного обслуживания населения. На маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, соблюдение установленного расписания движения является обязательным условием для оплаты выполненной транспортной работы. Данная мера позволяет обеспечить стабильную работу общественного транспорта | Повышение качества предоставляемых транспортных услуг и безопасности дорожного движения. Обеспечено выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания к 2030 году - 100% |  |  |  | 91% |  | - 9 п.п. |  |
| 6.1.11. | Обновление инфраструктуры троллейбусного сообщения, обеспечение сохранения действующих троллейбусных линий | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году все существующие троллейбусные линии сохранены. Перевозка пассажиров троллейбусами осуществляется по 5-ти муниципальным маршрутам (№2, 7, 8, 9, 11) на основании заключенных долгосрочных контрактов, в том числе по двум маршрутам новыми троллейбусами с автономным ходом (15 ед.), приобретенными в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Инфраструктура троллейбусного сообщения обновлена на 90%. Обеспечено снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.12. | Использование подвижного состава большой и особо большой вместимости | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров в 2024 году осуществляли, в том числе, 146 единиц большого класса (автобусы, троллейбусы, электробусы, трамваи). Из них продолжают работу по брутто-контрактам поставленные в 2023 году 50 автобусов большого класса вместимости по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта», 27 ед. автобусов большого класса, приобретенные в рамках инвестиционного проекта льготного лизинга, 10 электробусов, приобретенные за счет субсидирования из федерального бюджета. С 1 марта 2024 года движение трамваев по маршруту №1 «Хлебозавод – ЗАО «КПК» осуществляется обновленными вагонами «Львенок» (8 ед.), поставленными в рамках реализации концессионного соглашения «О создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области», заключенного 15 августа 2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск». В рамках программы по предоставлению специальных казначейских кредитов субъектам Российской Федерации на обновление подвижного состава в 2023 г. закуплено 16 транспортных средств большого класса вместимости, которые с марта –апреля 2024 г. осуществляют транспортное обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Курчатовском (3 единицы) и Железногорском (13 единиц) районах Курской области | Обеспечены снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и безопасность дорожного движения. Обеспечено повышение качества предоставляемых транспортных услуг, в том числе для инвалидов и маломобильных граждан |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.13. | Создание автоматизированной системы учета проезда льготных категорий граждан | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Автоматизированная система контроля оплаты проезда (далее - АСКОП) создана и внедрена в эксплуатацию | Система создана и введена в эксплуатацию. Обеспечены удобство оплаты проезда на транспорте общего пользования, снижение временных издержек пассажиров, связанных с приобретением проездных билетов, возмещение денежных выплат перевозчикам за фактический объем оказанных услуг по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Обеспечение безопасности городской инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.2. Повышение безопасности городской инфраструктуры. Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения. Внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Внедрение информационных технологий для повышения безопасности жизнедеятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | повышение технической оснащенности подразделений правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования | - | 2021-2027 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области с 2016 года проводятся мероприятия по созданию региональной платформы в составе КСОБЖН АПК «Безопасный город», для осуществления сквозного обмена информацией между ведомствами и службами на федеральном, региональном и межмуниципальном уровне. КСОБЖН АПК «Безопасный город» предназначен для обеспечения системного комплексного подхода к решению задач в области защиты населения от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. В 2024 году установлены и интегрированы в АПК «Безопасный город» 114 камер видеонаблюдения. Программная часть аппаратно - программного комплекса мониторинга и контроля видеопотоков, с учетом закупленных лицензий в конце 2024 года, позволяет интегрировать 2000 камер видеонаблюдения. В г. Курске в 2024 году проведен перенос серверов видеонаблюдения на новую аппаратную платформу; расширена лицензия на видеопотоки, подключаемые к серверу; подключено новое хранилище информации к новой серверной группировке системы видеонаблюдения | Обеспечение выполнения функций автоматического распознавания событий с использованием возможностей интеллектуальной видеоана-литики в местах массового пребывания людей на общественных территориях (обеспечение к 2027 году 100% объектовых систем видеонаб-людения аналитическими функциями) |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.1.2. | установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан, на социальных объектах и их объединение в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной безопасности» | - | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация проекта построения комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (АПК «Безопасный город»). На заседании оперативного штаба по реализации в Курской области Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года N 757 рассмотрен вопрос об обязательной интеграции в подсистему видеонаблюдения и видеоаналитики КСОБЖН АПК «Безопасный город», утвержден Перечень объектов Курской области, системы видеонаблюдения (видеокамеры) которых подлежат обязательной интеграции в подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики КСОБЖН АПК «Безопасный город» (далее – Перечень), а также руководителям объектов, указанных в Перечне, независимо от форм собственности, рекомендовано обеспечить интеграцию систем видеонаблюдения (видеокамер), установленных на объектах (территориях), находящихся на территории Курской области и принадлежащих им на праве собственности или ином праве, в подсистему видеонаблюдения и видеоаналитики КСОБЖН АПК «Безопасный город». Руководителям объектов, Перечень которых утвержден решением оперативного штаба, направлен Порядок подключения к подсистеме видеонаблюдения и видеоаналитики КСОБЖН АПК «Безопасный город». В 2024 году установлены и интегрированы в АПК «Безопасный город» 114 камер видеонаблюдения. | Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на общественных территориях |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2. | Обеспечение безопасности на транспорте и в городе, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1. | создание современных наземных пешеходных переходов через автомобильные дороги; полный отказ от использования подземных и надземных переходных переходов | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется систематическая ежегодная работа по реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений). В г. Курске в 2024 году проведены работы по установке недостающих элементов автоматизированных систем управления дорожным движением в количестве 9 ед. | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2. | строительство на автомобильных дорогах пунктов вызова экстренной помощи, мест для отдыха, смотровых эстакад, туалетов |  | 2021-2030 годы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3. | увеличение автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году выполнена установка 14 комплексов фотовидеофисации нарушений правил дорожного движения, из которых: - 10 комплексов установлены в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; - 4 комплекса установлены в рамках Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4. | содействие внедрению принципов «нулевой терпимости» к ДТП при строительстве и реконструкции автомобильных дорог в поселениях (строительство «островков безопасности» на пешеходных переходах; создание искусственных неровностей и др.) | Муници-пальные программы | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в 2024 году проводились мероприятия по устройству и замене 1396,4 п.м. барьерного ограждения в рамках ремонта дорог и установке 1221,88 п.м. в рамках строительства, установлено 2 698 шт дорожных знаков, 14 светофоров, 0,77 км пешеходных ограждений, 1,04 км тротуаров | Разработан и реализован проект по внедрению принципов «нулевой терпимости к ДТП» при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.5. | снижение максимальной скорости для движения автотранспорта в пределах населенных пунктов до 50 км в час |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется к рассмотрению в последующие годы | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.6. | исключение организации карманов на остановках общественного транспорта |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. За период реализации в рамках работ по реконструкции дороги общего пользования по ул. Светлой от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса выполнены мероприятия по устройству заездных карманов на остановках общего пользования | Увеличение маршрутной скорости |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7. | применение демпфирующих ограждений, в том числе на аварийно-опасных участках дорог |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется На аварийно-опасных участках дорог используются демпфирующие ограждения | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 13,01 |  | - |  |
| 6.2.2.8. | применение мобильных демпфирующих ограждений при проведении дорожных работ | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. При проведении дорожных работ на территории Курской области применяются мобильные демпфирующие ограждения в виде дорожных водоналивных блоков | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 13,01 |  | - |  |
| 6.2.2.9. | применение композитных ограждений, не требующих обслуживания, для регулирования движения пешеходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно предписаниям ГИБДД установлено около 9 км оцинкованного перильного ограждения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог г. Курска | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 13,01 |  | - |  |
| 6.2.2.10. | благоустройство подземных и надземных пешеходных переходов и обеспечение их доступности для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске выполнены работы по ремонту пешеходного моста по ул. Коммунистической, капитальный ремонт пешеходного моста через р. Тускарь по ул. Дачной | Обеспечение доступности и безопасности дорожной инфраструктуры для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.11. | обеспечение 100 % освещенности участков дорог, проходящих по населенным пунктам, 100 % освещенности пешеходных переходов вне населенных пунктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется систематическая ежегодная работа в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации о реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений), в том числе предусматривается устройство электроосвещения. | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 13,01 |  | - |  |
| 6.2.2.12. | обеспечение наличия тротуаров на участках дорог, проходящих через населенные пункты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске выполнен ремонт тротуара в районе МБОУ «Гимназии № 63 «Академия успеха» по пр-кту В. Клыкова, 40А, реконструкция тротуара по ул. Пучковка, ул. Кавказской (на участке от ул. Н. Казацкой до дома №17В по ул. Пучковка), ремонт пешеходного тротуара в районе МБОУ «Средняя общеобразова-тельная школа №35 им. К.Д. Воробьева» по ул. Республиканской, 50б/1, ремонт тротуара по пр-ту Дериглазова от ул. Генерала Тупикова до границы города Курска | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 13,01 |  | - |  |
| 6.2.3. | Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1. | развитие безопасной транспортной инфраструктуры, в том числе современных и эффективных способов повышения качества и долговечности дорожного покрытия и уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования линиями наружного освещения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области активно применяется асфальтобетонная смесь, спроектированная по методу объемно-функционального проектирования, позволяющая увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. В г. Курске в процессе производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия при реализации НП «БКД» применена новая марка асфальтобетонной смеси Superpave, т.е. метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками | Реализован проект «Диагностика дорожного полотна специализированными лабораторными комплексами» в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы. Обеспечено достижение к 2024 году доли региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна, не менее 60%. Улучшена освещенность автомобильных дорог линиями наружного освещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.2. | ликвидация мест концентрации ДТП, в том числе внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Основные мероприятия, предлагаемые УГИБДД УМВД России по Курской области и реализуемые собственниками автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в целях ликвидации мест концентрации ДТП, включают в себя: 1. Установку дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости». 2. Замену дорожных знаков в соответствии с ГОСТ Р52289-2019 (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета). 3. Установку дублирующих дорожных знаков. 4. Устройство пешеходных перильных ограждений. 5. Установку средств фотовидеофиксации нарушений ПДД. 6. Устройство искусственного электроосвещения. 7. Устройство светофорных объектов. 8. Устройство искусственных дорожных неровностей. 9. Устройство барьерного ограждения. 10. Установка панно, информирующего об аварийно-опасном участке автомобильной дороги (на автомобильных дорогах регионального значения). В г. Курске проведены мероприятия по разделению транспортных и пешеходных потоков на двух регулируемых светофорах | Ликвидировано более 95% мест концентрации ДТП |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.3. | системное повышение безопасности и эффективности использования дорог Курской области (создание рабочих групп для оперативного, планового и стратегического принятия решения по БАКД) |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены следующие мероприятия: - установка 38 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - установка 106 дорожных видеокамер; - установка 2 видеосервера для отображения и записи видеосигнала с дорожных видеокамер ИТС Курской городской агломерации; - установка 10 комплексов фотовидеофисации нарушений ПДД. На сегодняшний день Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости | Создана рабочая группа |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.4. | внедрение автоматизированных и роботизированных систем управления дорожным движением, а также инструментов контроля за соблюдением ПДД |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На сегодняшний день Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости. В рамках реализации соглашения о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства с 2021 года на территории муниципального образования Город Курчатов работают «Умные перекрестки» в количестве 4 шт. | Обеспечено внедрение интеллектуальной транспортной системы Курской городской агломерации |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.5. | приоритетное обеспечение безопасности движения пешеходов, в том числе с помощью оборудования пешеходных переходов дополнительными сигналами привлечения внимания водителей, совершенствование регулирования скорости движения транспорта за счет внедрения специальной дорожной инфраструктуры | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется работа в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации о реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений). В том числе предусматривается устройство электроосвещения и установка светофорного объекта. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены следующие мероприятия: - установка 38 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - установка 106 дорожных видеокамер; - установка 2 видеосервера для отображения и записи видеосигнала с дорожных видеокамер ИТС Курской городской агломерации; - установка 10 комплексов фотовидеофисации нарушений ПДД. В г. Курске все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений оборудованы дополнительными светофорами | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.6. | совершенствование обустройства дорог и мостовых переходов современными типами барьерных ограждений и пешеходными переходами в разных уровнях с проезжей частью улицы или дороги |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуници-пального значения в 2024 году проводились мероприятия по устройству 1024 п.м барьерного ограждения | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.7. | обеспечение оперативного вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» при возникновении экстренной ситуации | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Проведены работы по разработке технического проекта на развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований на территории Курской области Утверждены Форматы данных технологического взаимодействия Системы - 112 и сервисом обеспечения деятельности дежурных частей МВД России для определения формата информационного взаимодействия между УМВД России по Курской области и ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» по передаче и получению данных карточки происшествия между Системой - 112 и информационной системой оперативной Службы 02 | Уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Курской области. Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие городских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.3. Формирование гуманистической человеко-ориентированной городской среды посредством реализации современной градостроительной политики в Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Реализация комплексного регулируемого подхода к застройке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. | Применение механизмов комплексного развития территории (КРТ) |  | 2022 - 2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области до 2034 года планируется развитие 10 территорий (площадок) с применением механизма КРТ с градостроительным потенциалом 3,023 млн. кв.м, две из которых находятся в реализации: - Площадка «г. Курск, Центральный округ, проспект им. А. Дериглазова» с 2021 года осуществляется реализация проекта комплексного развития территории по инициативе правообладателя. Градостроительный потенциал территории: 268,84 тыс. кв.м. Сроки реализации: 2021-2028 гг. Выполнены следующие мероприятия: - из 10 многоквартирных домов общей площадью 147,498 тыс. кв.м, в отношении которых получено в установленном порядке разрешение на строительство, 4 МКД введено в эксплуатацию площадью 54,3 тыс. кв.м.; - введены в эксплуатацию два детских сада на 150 мест каждый; - осуществляется строительство школы на 1000 мест. Также, в соответствии с договором о КРТ, органом местного самоуправления обеспечивается проектирование улично-дорожной сети с дождевой канализацией и велодорожкой. 2. г. Курск, ул. Агрегатная. Вид КРТ: комплексное развитие незастроенной территории; градостроительный потенциал - 45,366 тыс. кв. м. жилья. Сроки реализации: 2023-2029 гг. По результатам конкурсных процедур 09.01.2024 заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории с ООО «СЗ «Инженер»», которым помимо жилья предусмотрено строительство следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры: - детский сад на 140 мест, ориентировочной сметной стоимостью строительства 350 млн. рублей; - школа на 250 мест, ориентировочной сметной стоимостью строительства 450 млн. рублей. В настоящее время в соответствии с заключенным договором о КРТ застройщиком осуществляется разработка документации по планировке комплексного развития территории | Обеспечено одномоментное строительство объектов жилого и социально-коммунального назначения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.2. | стимулирование строительства малоэтажных и среднеэтажных зданий в Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Строительство многоквартирных домов осуществляется юридичес-кими лицами, которые определяют параметры строящихся объектов исходя из наличия земельных участков, обеспеченности земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, спросом населения на жилье и расчетов финансовой прибыли. В 2024 году возведено 26 малоэтажных домов. Населением построено 2829 жилых домов, из них на участках для ведения садоводства – 462. В 2024 году введено в эксплуатацию ИЖС – 500,8 тыс.кв.м или 69,4% от общего объема введенного жилья (721,5 тыс.кв.м). К 2023 году введено в действие ИЖС с ростом на 23,3%. Генеральным планом города Курска на период до 2040 года предусматриваются основные территории нового жилищного строительства, в том числе: - для малоэтажной (территории в районе объездной дороги – ул. 50 лет Октября площадью 75,2 га; в районе ул. Центральной площадью 26 га); - для среднеэтажной жилой застройки (территория в районе ул. Росинка («Серебряные холмы») площадью 5,2 га). Территория, расположенная севернее ул. Юности, площадью - 94,4 га предусмотрена как для малоэтажного, так и для среднеэтажного жилищного строительства. Постановлением администрации города Железногорска Курской области от 26.08.2019 № 1650 утвержден проект межевания территории микрорайонов № 17 и № 18, постановлением администрации города Железногорска Курской области от 18.10.2019 № 2065 утвержден проект межевания территории микрорайона № 19 для малоэтажной застройки индивидуальными и блокирован-ными жилыми домами | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем. Снижение стоимости строительства квадратного метра жилья |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.3. | снижение высотности нового строительства и развитие квартальной застройки | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках комплексного развития территорий, которое подразумевает квартальную застройку, при принятии решений о строительстве жилья в приоритетном порядке прорабатывается вопрос строительства микрорайонов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, как более удобной и комфортабельной для граждан. Генеральным планом города Курска предусматривается понижение средней этажности в новом строительстве до 8 этажей как приоритетное направление развития жилой застройки. Приоритетным направлением развития жилой среды является квартальная застройка. Генеральным планом города предусмотрен переход от микрорайонной к квартальной застройке. Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Железногорск» Курской области установлена максимальная этажность разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зависимости от зоны застройки | Обеспечение жителей комфортным жильем |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.4. | разработка пилотных проектов реновации и рекультивации промышленных зон |  | 2022-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Генеральным планом города Курска предлагается реновация неиспользуемых промышленных территорий под новые площадки жилищного строительства по улицам Магистральной, Гремяченской, 3-я Агрегатной, Соловьиная и проезду Лесному. В 2024 году проекты по реновации и рекультивации промышленных зон не разрабатывались. Компанией «Инстеп» на месте бывшего завода КЗТЗ продолжается строительство нового жилого комплекса «Инстеп.Сити». Среди примеров реновации промзон в г. Курске: индустриальные парки «Союз» на территории бывшего «Счетмаша» и «Агрегат» на территории АПЗ-20 | Разработано не менее двух проектов |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 6.3.2. | Внедрение концепции «пешеходного города»: ограничение реализации проектов, связанных с расширением существующей дорожной сети за счет зеленых насаждений и тротуаров, строительства многоуровневых эстакад в жилых районах, строительства подземных и надземных пешеходных переходов в жилых районах; переход к концепции «здоровых улиц» |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Предложения по развитию улично-дорожной сети города Курска, которые призваны обеспечить надлежащую пропускную способность и ликвидировать заторы на конфликтных участках, а также обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между округами города отражены в Генеральном плане города Курска. Вместе с тем, предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения. Решения Генплана направлены на эффективное использование существующих городских территорий, в т.ч. расширение тротуаров и создание новых пешеходных зон. Строительство развязок в разных уровнях предусматривается на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности дорожного движения | Улучшение экологической ситуации. Создание комфортного городского пространства |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3. | Проведение благоустройства территорий в Курской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1. | создание благоустроенных общественных территорий в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2024 года благоустроенно 90 территорий (70 общественных и 20 дворовых), освоено бюджетных средств в сумме 297,6 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2024 год, выполнены в полном объеме. В 2024 году в г. Курске выполнены работы по благоустройству общественных территорий: сквер «Спортивный» по ул. Менделеева в г. Курске (2 этап); сквер по ул. Станционной в г. Курске; сквер «Поэтический» по пр. Дружбы в г. Курске; парк Героев Гражданской войны в городе Курске; парк им. Рокоссовского в городе Курске; парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева в г. Курске (3 этап). В целях реконструкции общественных пространств, создания развитой пешеходной зоны с учетом современных требований и потребностей горожан постановлением Администрации города Курска от 30.05.2024 № 289 утверждена документация по планировке территории (реконструкции пешеходной части ул. Ленина от Знаменского собора до площади Перекальского в г. Курске) | Обеспечение доли площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади в размере не менее 100% |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3.2. | создание типовой зоны для семейного отдыха и досуга на территории микрорайона |  | 2022-2023 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Планируется в последующие годы | Разработан проект типовой зоны |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3.3. | создание современных беговых дорожек и велодорожек | Муници-пальные программы | 2021-2025 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Генеральным планом города Курска предлагается формирование полноценной взаимоувязанной сети велосипедных путей на связях с периферийными районами города, в том числе с планируемыми площадками жилой застройки. Общая протяженность велосипедных маршрутов к концу расчетного срока составит 113,7 км. Сроки реализации мероприятий по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Курска – до 2040 гг. В 2024 году выполнены работы по благоустройству: сквера «Поэтичес-кий» по пр. Дружбы в г. Курске; парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева в г. Курске (3 этап) с велодорожкой протяженностью 715 м. При благоустройстве аллеи им. А.В. Варичева в г. Железногорске в 2023 году выполнялись работы по устройству велодорожки. В 2024 году начато благоустройство аллеи Семьи. В аллеи появятся разные зоны отдыха. Начата работа по оборудованию велодорожки общей площадью 500 кв.м. В г. Курчатове с целью туристической привлекательности, а также для комфортного отдыха жителей и гостей города на территории парка культуры и отдыха «Теплый берег» обустроены пешеходные и велосипедные дорожки-маршруты. | Улучшение качества городской среды. Обеспечение здорового образа жизни. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.4. | создание «центров притяжения» в каждом микрорайоне (спортивные площадки, зоны для прогулок и т.д.) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» выполнены работы по благоустройству следующих общественных территорий: сквер «Спортивный» по ул. Менделеева в г. Курске (2 этап); сквер по ул. Станционной в г. Курске; сквер «Поэтический» по пр. Дружбы в г. Курске; парк Героев Гражданской войны в городе Курске; парк им. Рокоссовского в городе Курске; парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева в г. Курске (3 этап). В 2024 году в г. Железногорске началось благоустройство Аллеи семьи. Реализация проекта основывается на концепции развития и благоустройства ул. Ленина и Аллеи Варичева. На территории аллеи предусмотрены разные зоны отдыха – парклет, шахматные столы. Установлено 22 игровых и спортивных комплекса. Начато благоустройство велодорожки | Улучшение качества городской среды. Обеспечение здорового образа жизни. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.5. | создание креативных пространств с мастерскими, зонами коворкинга, помещениями для выставок и фестивалей |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Железногорске функционирует творческое пространство «На высоте» - частный проект Дарьи Назаровой. Работает центр современного искусства «Цикорий» Александры Дорофеевой | Создано не менее 5 креативных пространств |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 6.3.3.6. | реализация проектов стрит-арта в городах |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Железногорске развиваются стрит-арт проекты. Стены нескольких микрорайонных теплопунктов, электрораспределителей, а также другие подобные объекты украшают граффити, нанесенные как профессиональными художниками, так и художниками-любителями. В г. Курчатове на территории парка культуры и отдыха "Теплый берег" в 2022 году был реализован 1 проект стрит-арта «PRO-Курчатов» | Улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. | Создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан, а также для материнства и детства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.1. | создание безбарьерной городской среды | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработка дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий выполняется с учетом «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001». При благоустройстве всех общественных пространств беспрепятственного доступа выполнены мероприятия, направленные на создание безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. В г. Курске систематически проводится работа с целью приведения городской инфраструктуры и объектов, находящихся в муниципальной собственности, для нужд инвалидов и иных групп населения. При выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов проверяется наличие в проектной документации раздела мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. В 2024 году выдано 40 разрешений на строительство. В городе Железногорске в 2024 году при благоустройстве дворовых и общественных территорий выполнялись работы по устройству съездов для МГН с тротуаров на проезжую часть. В г. Курчатове при благоустройстве общественных территорий и пешеходных дорожек в 2024 году организованы съезды с тротуаров с продольным уклоном по пути движения (пр-т Коммунистический 32, ул. Ленинградская 43-11, ул. Советская 4) | Доля приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры от общего количества приоритетных объектов |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.3.4.2. | оказание поддержки муниципальных образований при закупке низкопольных транспортных средств | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам участия региона в 2022 году в НП «БКД» в Курскую область поставлено 50 низкопольных автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе, которые осуществляют транспортную работу в г. Курске | Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава – автобусного – не менее 30%, трамвайного – не менее 22%, троллейбусного – не менее 50%) |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5. | Разработка комплексных проектов для развития исторических центров городов: | Проект планировки территории | 2021-2030 годы | Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | По итогам открытого архитектурного конкурса «Курск 2032» с учетом предложений исполнительных органов Курской области утвержден распоряжением Администрации Курской области от 17.03.2020 № 102-ра планируемый перечень объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых предлагается в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия основания г. Курска (в редакции от 24.05.2024 № 378-рп). Перечень включает 147 объектов. В дальнейшем данные об объектах будут актуализироваться уполномоченными органами власти Курской области, исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию объектов | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5.1. | сохранение исторической преемственности архитектурного стиля | Правила благо-устройства, ПЗЗ | 2021-2030 годы | Министерство по государствен-ной охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях реализации статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в ПЗЗ города Курска внесены изменения в части определения территории, в границах которой необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Также требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства установлены градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны ПЗЗ. В 2024 году подготовлен проект внесения изменений в ПЗЗ муниципального образования «города Обоянь», касающихся, в том числе, определения территории, в границах которой необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. В Курской области осуществляется внедрение «Дизайн-кода» - свода правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. «Дизайн-код» разрабатывается в целях установления прозрачного механизма и единых требований ко всем хозяйствующим субъектам в сфере наружной рекламы. Решениями Курского городского Собрания от 12.07.2024 № 91-7-РС, от 15.11.2024 № 111-7-РС внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск», утвержденные решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС. Карта градостроительного зонирования муниципального образования «Город Курск» в части границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в целях охраны объектов культурного наследия (зоны охраны объектов культурного наследия), изложена в новой редакции | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Сохранение исторического облика городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5.2. | сохранение объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках осуществления федерального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия проведены контрольно-надзорные мероприятия, без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) и выездное обследование) в отношении 77 объектов. В 2024 году в г. Курске осуществлялось содержание 23 памятников, преимущественно посвященных Великой Отечественной войне. Осуществлялась заделка и герметизация швов на гранитных плитах, при необходимости производилась их замена. В 2024 году разработана проектная документация на проведение работ по сохранению следующих объектов культурного наследия: - «Памятный знак, установленный в честь героических подвигов комсомольцев – курян в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.», расположенный по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса; - «Братская могила воинов Советской Армии, павших в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 г.г. Захоронено и установлено фамилий 20 человек, погибших в 1941-1943 гг., 1954 г.», расположенная по адресу: г. Курск, ул. Горелый лес; - «Место расстрелов советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах. Обелиск установлен в 1970 году»; - «Обелиск летчикам 16-й Воздушной армии, героически сражавшимся в курском небе в 1953 г. Установлен в 1975 году» | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.3. | развитие внутригородских туристических маршрутов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В январе 2024 года специалистами ОБУ «Туристско-информационный центр Курской области» разработана пешеходная экскурсия «Легенды купеческих домов», знакомящая экскурсантов с историческим наследием областного центра. За 2024 год в ней приняли участие более 150 человек. В марте 2024 года разработана экскурсия «Сила женского духа», которая предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру Курска через призму жизни и достижений выдающихся женщин. С момента реализации экскурсии в ней приняли участие 55 человек. В мае 2024 года разработана экскурсия «Цирковое искусство в Курске». Экскурсанты посетили исторические места, связанные с цирком, посетили действующий цирк. С момента реализации экскурсии в ней приняли участие 125 человек. С 22 декабря 2024 года запущена иммерсивная экскурсия «Новый год в старинном Курске». Экскурсанты открыли для себя Курск столетней давности | Организовано не менее 15 новых внутригородских туристических маршрутов |  |  |  | 51 |  | + 38 |  |
| 6.3.6. | Выполнение мероприятий Паспорта регионального проекта «Умный город» | Региональ-ный проект «Умный город» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Курской области («IQ городов») - процент достижения по итогам 2024 года будет рассчитан не позднее 18.07.2025 (срок предоставления отчета ежегодно с 10 мая по 25 июня года, следующего за отчетным). По итогам 2023 года интегральный индекс Курской области составил 61,87 | Мероприятия Паспорта реализованы |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.7. | Благоустройство дворовых территорий в Курской области | Государст-венная программа «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2024 года благоустроенно 90 территорий (70 общественных и 20 дворовых), освоено бюджетных средств в сумме 297,6 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2024 год, выполнены в полном объеме | Обеспечение ежегодного прироста количества благоустроенных дворовых территорий в Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.8. | Обеспечение переселения граждан из аварийного жилья, контроль качества и объемов возводимых жилых помещений | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках Адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 29.03.2019 № 259-па. В рамках программы необходимо было расселить 1306 человек из 63 аварийных домов, общей площадью 17,32 тыс. кв. м на общую сумму 1,08 млрд рублей, из них за счет средств Фонда - 484 млн. рублей. На сегодняшний день реализация адресной программы завершена в полном объеме. Кассовое освоение денежных средств 100% | Доля аварийного жилья сократилась в три раза к 2030 году Переселение из аварийного жилого фонда, тыс. кв. м./тыс. чел. | 17,32/ 1,306 |  |  | 17,32/ 1,306 |  | - |  |
| 6.3.9. | Формирование оптимального количества служебных помещений органов внутренних дел для работы участковых уполномоченных полиции, а также ремонт и оснащение имеющихся участковых пунктов полиции в соответствии с предъявляемыми требованиями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В г. Курске в 2024 году финансирование на приобретение и предоставление нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции в районах новостроек и проведение капитального ремонта нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции не предусмотрено. В 2024 г. для работы участковых уполномоченных полиции Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Железногорский» по договору безвозмездного пользования передано на новый срок встроенное нежилое помещение общей площадью 61,0 кв.м. Согласно условиям данного договора и ранее заключенных в 2022 году договоров ремонт и оснащение участковых пунктов полиции осуществляется ссудополучателем - Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Железногорский» самостоятельно | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. Обеспечение безопасной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10. | Создание Ресурсного центра для развития системы территориального общественного самоуправления |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Создана некоммерческая организация «Ассоциация содействия развитию территориального общественного самоуправления города Курска и Курской области. Создана интерактивная карта ТОС города Курска. В 2022 году проведен первый региональный форум по организации территориального общественного самоуправления. В 2023 году принят Закон Курской области от 25.07.2022 № 46-ЗКО «Об установлении Дня территориального общественного самоуправления в Курской области». 26 мая 2023 года проведен второй Региональный Форум территориального общественного самоуправления Курской области «Курс на ТОС». В целях развития ТОС в регионе и тиражирования лучших практик организации территориального общественного самоуправления Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курской области» проводится региональный конкурс «Лучший ТОС». | Ресурсный центр создан |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11. | Повышение визуальной привлекательности городских пространств: | Схема террито-риальногопланирования, проект планировки территории, дизайн-проект по благо-устройству обществен-ных пространств | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В составе Схемы территориального планирования Курской области разработана карта рекреации и туризма, отражающая объекты с высоким историко-культурным потенциалом, объекты экотуризма, многопланового рекреационного туризма и существования туристических маршрутов. Курская область располагает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Разрабатываются и реализуются туристские программы и маршруты с включением наибольшего количества гостей и жителей региона в путешествия и экскурсии по Курской области. На территории области основными видами туризма являются деловой, паломнический, событийный. Привлечение туристических потоков в Курскую область связано с развитием событийного туризма и с расширением масштабов новых и ежегодно проводимых мероприятий (межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренс-кая ярмарка»; международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель»; «Соловьиная ночь в усадьбе А.А. Фета» и Яблочный Спас в усадьбе А.А. Фета; международный фестиваль «Джазовая провинция»). В г. Железногорске выполнены работы 2-го этапа благоустройства Аллеи имени А. Варичева. В 2024 году началось благоустройство Аллеи семьи. Реализация проекта основывается на концепции развития и благоустройства ул. Ленина и Аллеи Варичева. На территории аллеи предусмотрены разные зоны отдыха – парклет, шахматные столы | Повышение качества жизни граждан. Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.11.1. | разработка и внедрение дизайн-кодов городов Курской области | - | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году активно проводилась работа по внедрению дизайн-кодов в городах Курской области согласно методическим рекомендациям. В 2021 году разработаны и внедрены дизайн-коды в г. Льгове, в г. Рыльске, г. Щигры. Решением Курского городского Собрания от 20.12.2019 № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» Дизайн-код утвержден и внедрен с августа 2020 года. В рамках реализации Дизайн-кода для информационных конструкций и требований к фасадам зданий в течение 2024 года обследовано порядка 27 улиц: Малых; Дзержинского; 1-я Строительная; 2-я Рабочая; Союзная; Сумская; Комарова; Энгельса; Карла Либкнехта; Пучковка; Домостроителей; Евгения Клевцова; Косухина; Станционная; Советская; Союзная; Карла Маркса; Радищева; Ленина; Менделеева; 50 лет Октября; А. Невского; Щемиловка и проспекты В. Клыкова, А. Дериглазова, Кулакова. В настоящее время администрацией города Курчатова реализуется Дорожная карта по внедрению Дизайн-кода города Курчатова в соответствии с решением Курчатовской городской Думы от 28.04.2023 №25 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, утвержденные решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 №37» | Внедрены дизайн-коды городов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11.2. | разработка брендбуков городов Курской области | - | 2023-2024 годы | Органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |